### Wydatki majątkowe jednoroczne - część opisowa

Przyjęty Uchwałą Nr XXI/163/07 Rady Miejskiej z dnia 28.12. 2007 r. plan środków finansowych na wydatki majątkowe jednoroczne  stanowił kwotę 5.185.000 zł.

Po dokonanych w okresie roku zmianach w budżecie miasta plan ten wyniósł   3.687.194 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.582.783,39 zł, co stanowi 97,17 % planu.

Realizacja wydatków (załącznik nr 7)  przedstawia się następująco:

- Dział 400 – WYTWARZANIE  I  ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ,  GAZ  I  WODĘ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 
702.440 zł  i w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % planu rocznego na:

- podwyższenie kapitału Spółki  „Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej” – przekazano kwotę 700.000 zł, tj. 100% planu na podwyższenie kapitału Spółki, która przeznaczyła środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzonymi przez Spółkę inwestycjami w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i których współfinansowanie przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki przewiduje wieloletni plan  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008 – 2010.

- budowa studni głębinowej  do awaryjnego zaopatrzenia w wodę – plan w wysokości 2.440 zł wydatkowano w 100% na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie studni  głębinowej, zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej.

- Dział 600 – TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 
924.777 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 924.514,19 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Lokalny transport zbiorowy - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 500.000 zł a wydatkowano 499.737,70 zł tj. 99,95 % na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Środki przeznaczono na:

- zakup dwóch autobusów używanych  marki MAN na łączną kwotę 464.000 zł,

- wykonanie 10 wiat przystankowych na łączną kwotę 35.737,70 zł,

Drogi publiczne gminne - na realizację zadań z tego zakresu zaplanowano kwotę 265.877 zł a wydatkowano 265.876,49 zł tj. 100 % na budowę parkingu z kostki betonowej 
o powierzchni 778,5 m2 wraz z kanalizacją deszczową i drogi dojazdowej do budynku przy ul. Stolarskiej 1/3.

Pozostała działalność - dokumentacje przyszłościowe – na zadania w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano  kwotę 158.900 zł tj. 100 % planu na  opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gminnej - Cisowej.

- Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA

W dziale zaplanowano środki  w wysokości 68.171 zł, z których wydatkowano 67.228,18 zł, tj. 98,62 % z przeznaczeniem na:

- budowę alejek na Cmentarzu Miejskim – plan 63.171 zł, wykonanie 63.170,80 zł, tj. 
100 % planu. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągów pieszo – jezdnych z kostki betonowej o powierzchni 570 m2.

- zakupiono również organy do kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej. 
Z zaplanowanych 5.000 zł wydatkowano 4.057,38 zł, tj. 81,15 % planu.

- Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale  zaplanowano środki w wysokości 137.658 zł, wykonanie wyniosło 134.497,06 zł, co stanowi 97,70 % planu rocznego. W ramach posiadanych środków  wykonano:

- przebudowę  toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku „C” Urzędu Miasta. Z zaplanowanych  środków w wysokości 64.966 zł wydatkowano 64.965,78 zł, tj. 100 % planu  na demontaż istniejących urządzeń  sanitarnych i grzewczych wraz 
z podejściem wodno – kanalizacyjnym, wykonano przebudowę wewnętrznych elementów  budowlanych, instalacje: wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz  wentylację i roboty wykończeniowe.

- przebudowę oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze  budynku „A” Urzędu Miasta. Zaplanowano 26.592 zł, wydatkowano 26.591,42 zł, tj. 
100 % planu. Przebudowa polegała na  demontażu istniejących urządzeń sanitarnych 
i grzewczych wraz z podejściem wodno – kanalizacyjnym, przebudowie: wewnętrznych elementów  budowlanych, instalacji  wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wentylacji

- wykonano zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu UM”, na realizację którego zaplanowano 7.600 zł, wydatkowano – 7.568,88 zł, tj. 99,59 % na wykonanie instalacji alarmowej w drzwiach wejściowych do budynków UM oraz sygnalizacji antynapadowej 
w kasie UM. Zadanie było współfinansowane z środków Funduszu prewencyjnego  
PZU SA.

- w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne dla potrzeb wydziałów UM zaplanowano 38.500 zł, wydatkowano 35.370,98 zł, tj. 93,15 %.  Z tych środków dokonano zakupu:

- urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb USC,

- zestawów komputerowych  (komputer, monitor, oprogramowanie) – 11 szt,

- jednostek komputerowych – 2 szt,

- komputerów osobistych – 4 szt,

- monitorów ekranowych – 15 szt.

- Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 40.000 zł, tj. 100 % planu,
które przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi  na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

- Dział 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł na rezerwy celowe 
dotyczące :

- zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w kwocie   – 300.000 zł, z czego przeznaczono:

- 26.900 zł na zwiększenie planu zadania „Dokumentacja na przebudowę wiaduktu drogowego przy ul. Gminnej,

- 142.280 zł  na zadanie „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14”,

- 41.302 zł na zadanie „Remont schodów przy ul. Pięknej wraz  z budową alejek 
do ul. Parkowej,

- 2.940 zł na zadanie „Wykonanie ekspertyzy budynku MOK przy ul. Browarnej”,

- 21.000 zł na przebudowę toalet wraz z odnowieniem klatki schodowej w budynku 
„C” UM,

- 5.500 zł na przebudowę toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 
w budynku „A”,

- 46.350 zł przeznaczono na urządzanie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów,

- rozwiązanie rezerwy z braku możliwości wykorzystania tych środków – 13.728 zł

- udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb DPS Nr 1 w Tomaszowie Maz. – 50.000 zł.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 667.306 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 595.657,09 zł. co stanowi 89,26 % planu rocznego.

Na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 542.927 zł, natomiast  wydatkowano kwotę  472.926 zł, tj. 87,11 %  na następujące zadania:

- wykonanie ogrodzenia na terenie SP Nr 7 – zaplanowano i wydatkowano 32.025 zł 
na wykonanie i montaż ogrodzenia z paneli lekkich o długości  120 mb., ogrodzenie 
z kątownika o długości 17,10 mb. oraz bramę przesuwną wraz z furtką na terenie szkoły,

- dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego - zaplanowano i wydatkowano 18.422 zł na opracowanie dokumentacji technicznej boiska przy SP Nr 12, zgodnie 
z założeniami programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

- dokumentacja na wykonanie termomodernizacji Przedszkola Nr 2 – zaplanowano środki w wysokości 26.931 zł a wydatkowano na opracowanie dokumentacji  26.930,28 zł

- odnowienie elewacji budynku Gimnazjum Nr 6 - zaplanowano środki w wysokości 326.702 zł a wydatkowano 326.701,92 zł. W ramach robót wykonano: naprawę i położenie nowego tynku o powierzchni 2.564,32 m2, obróbki blacharskie, nowe pokrycie dachowe 
z papy termozgrzewalnej  nad wejściem głównym oraz wymieniono drzwi zewnętrzne 
na małej sali gimnastycznej,

- dokumentacja na wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni Gimnazjum Nr 3 – zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 9.760 zł na opracowanie dokumentacji,

- wykonanie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych - zaplanowano środki 
w wysokości 54.087  zł a wydatkowano 54.086,80 zł. W ramach powyższego zadania dokonano montażu instalacji monitoringu wizyjnego oraz uruchomiono system 
w następujących placówkach oświatowych: SP Nr 1, 7 i 13, Gimnazjum Nr 2, 3 i 7, 
ZS Nr 8, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Przedszkolu Nr 19,

- przystosowanie wewnętrznych instalacji wodociągowych do wymogów ppoż. 
w placówkach oświatowych – zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy wydłużyła się procedura podpisania umowy z kolejnym oferentem, wobec czego uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. środki na to zadanie zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2008.  Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2009r.

W 2008r. wydatkowano na to zadanie 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej w: SP Nr 14, Gimnazjum Nr 2, 3 i 7,  ZS Nr 8 oraz 
w Zespole Szkół Gimnazjalnych,  w związku z czym na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego przekazano środki w kwocie 70.000 zł.

Ponadto na realizację zakupów inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 124.379 zł 
a wydatkowano 122.731,09 zł, tj 98,67 %. planu, w tym zakupiono:
-  maszynę czyszczącą dla potrzeb Sali gimnastycznej w SP Nr 7 – 9.998,51 zł,

- odkurzacz Cybernaut do czyszczenia wody na pływalni w SP Nr 12  - 9.760 zł,

- zestaw komputerowego dla potrzeb SP Nr 13 - 3.499,98 zł,

- kocioł i patelnię elektryczną do kuchni w Zespole Szkół Nr 4 – 13.424,20 zł,

- wyparzacz elektryczny dla Przedszkola Nr 2 – 4.302,96 zł,

-  kuchnię gazową i zmywarkę dla Przedszkola Nr 5  - 12.920,41 zł,

-  zmywarkę i patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 7 - 10.775,33 zł,

- zmywarkę i patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 10 - 11.245,25 zł,

- patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 11 - 4.709,47 zł,

- zmywarkę  dla Przedszkola Nr 12 - 6.991,82 zł,

-  wyposażenie kuchenne dla Przedszkola Nr 14  - 5.726,32 zł,

- zmywarkę dla Przedszkola Nr 16 – 6.312,28 zł,

- zmywarkę dla Przedszkola Nr 19 – 6.000 zł,

- patelnię elektryczną do kuchni dla Gimnazjum Nr 3 - 5.100 zł,

- obieraczkę do ziemniaków dla Gimnazjum Nr 6 - 5.389,96 zł,

- wyposażenie na halę sportową i do sal dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 7 - 6.574,60 zł.

- Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 23.006 zł, wydatkowano 100 % planu. na:

- zakup zestawu komputerowego i komputera osobistego dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.536 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie wentylacji mechanicznej w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 16.470 zł.

- Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA

Na wydatki w tym dziale zaplanowane zostały środki w wysokości 69.953 zł,  które wydatkowano w kwocie 69.952,65 zł, tj.  w 100 %  na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz., zgodnie z zawartą umową – wydatkowano na ten cel  środki w wysokości 37.903,65 zł,

- zakup regału jezdnego dla MOPS – 22.265 zł

- wdrożenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wsparcie” – Poddziałanie 7.1.1. w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Program realizowany jest przez  MOPS a środki w wysokości 9.784 zł przeznaczono na zakup projektora i kserokopiarki do warsztatów.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 223.463 zł. , wydatkowano 223.040,44 zł, tj. 99,81 % na:

- remont schodów przy ul. Pięknej wraz z wykonaniem alejki do ul. Parkowej – nakłady finansowe w wysokości 178.288,36 zł poniesione zostały na remont schodów przy 
ul. Pięknej o długości 22,4 m oraz na wykonanie alejki o nawierzchni z kostki betonowej 
o powierzchni 450 m2,

- oświetlenie w ul. Wilczej – z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących własności gruntu, umowa na prace projektowe związane z budową oświetlenia ulicznego została rozwiązana. Nakłady inwestycyjne w wysokości 2.440 zł zostały poniesione na rozliczenie dotychczas wykonanych prac,

- oświetlenie w ul. Rumiankowej – nakłady w wysokości 18.710,05 zł poniesione zostały 
na wykonanie oświetlenia, tj. na budowę odcinka linii napowietrznej oraz montażu opraw oświetleniowych  ulicznych,

- oświetlenie w ul. Białobrzeskiej – środki w wysokości 9.570,05 zł wydatkowano 
na wykonanie oświetlenia, tj. na budowę odcinka linii napowietrznej wraz z montażem 
na słupach dwóch opraw oświetleniowych,

- oświetlenie w ul. Smugowej – środki w wysokości 6.213,46 zł wydatkowano na budowę linii napowietrznej NN oraz ustawienie trzech słupów oświetleniowych,

- oświetlenie w ul. Legionów – środki w wysokości 658,80 zł przeznaczono 
na zainstalowanie opraw oświetleniowych na istniejących w ulicy słupach,

- oświetlenie w ul. Strzeleckiej – środki w wysokości 7.159,72 zł wydatkowano 
na zainstalowanie dodatkowej latarni oraz zamontowanie na słupie stalowym oprawy oświetleniowej.

- Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano  środki w wysokości 425.239 zł, wydatkowano 425.206,97 zł, tj. 99,99 % planu na:

- przebudowę drogi na terenie Skansenu Rzeki Pilicy – środki w wysokości 75.127,60 zł przeznaczono na wykonanie ciągu pieszo – jezdnego z kostki granitowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 285 m2,

- wykonanie ekspertyzy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Browarnej – wydatkowano 32.940 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku  M.O.K.  obejmującą: badania geotechniczne i hydrogeologiczne terenu przyległego, przekroje geologiczne i hydrogeologiczne, ocenę techniczną, analizę dendrologiczną otoczenia 
(dot. zabytkowego parku)  oraz ocenę oddziaływania na środowisko,

- budowę zbiornika bezodpływowego ścieków  sanitarnych z zaplecza muszli koncertowej – wydatkowano 40.211,97 zł na zamontowanie kompletnego, betonowego zbiornika na nieczystości   o pojemności 8,8 m3 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do ww. zbiornika o długości 11,5 m,

- przebudowę ogrodzenia Muzeum – nakłady inwestycyjne w wysokości 110.959 zł poniesiono na rozbiórkę i rekonstrukcję  ozdobnych słupów bram i furtki, rekonstrukcję betonowych nakryw oraz renowację pozostałych części na trzech słupach wraz montażem stylizowanych lamp na wierzchołkach tych słupów.  Naprawiono i wymieniono tynki podmurówki ogrodzenia frontowego (całość 344 m2) oraz konserwację elementów stalowych  furtki, bramy głównej i bocznej wraz z malowaniem tynków ogrodzenia,

- dokumentację na rewaloryzację zabytkowego parku przy Muzeum – wydatkowano 6.000 zł  na opracowanie dokumentacji technicznej,

- zakup aparatury nagłaśniającej - za kwotę 159.968,40 zł  zakupiono sprzęt który będzie wykorzystywany do nagłośnienia koncertów, pikników oraz innych imprez plenerowych organizowanych przez Wydz. Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta oraz przez  miejskie placówki kultury i stowarzyszenia.

- Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano  środki w wysokości 405.181 zł, wydatkowano 377.240,81 zł, 
tj. 93,10% planu na:

- wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w OSiR – na zadanie zaplanowano 50.000 zł. 
Za kwotę 22.070 zł  opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą przystosowania hali sportowej do ewakuacji  w budynku OSiR przy ul. Nowowiejskiej 9/27. Natomiast  środki 
w wysokości 27.930 zł Uchwałą Nr XXXIV/301/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26.11.2008r. zaliczone zostały do wydatków, które nie wygasają 
z końcem roku 2008 z uwagi na brak ofert. W związku z tym zaplanowano  rozpoczęcie zadania w roku 2008 z terminem zakończenia 30.06.2009r.,

- wymianę kabla energetycznego zasilającego maszynownię toru lodowego – środki 
w wysokości 99.877,63 zł przeznaczono na wymianę kabla energetycznego 
15 kV L = 550m  zasilającego maszynownię toru lodowego,

- dokumentację na wykonanie przyłącza zasilającego scenę na terenie OSiR przy 
ul. Nowowiejskiej – na opracowanie dokumentacji wydatkowano środki w wysokości  7.320 zł,

- dokumentację na budowę boiska sportowego OSiR przy ul. Nowowiejskiej -  środki 
w wysokości 48.632,28 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,

- remont i modernizację kotłowni  na obiekcie OSiR przy ul. Strzeleckiej 24/26 – 
na realizację zadania wydatkowano 52.997,02 zł.

- urządzenie placów zabaw dla dzieci i wybiegu dla psów – wydatkowano środki 
w wysokości 146.343,88 zł na wykonanie dwóch placów zabaw dla dzieci. Urządzono plac zabaw przy ul. Polnej o  nawierzchni żwirowej, na którym znajdują się dwie piaskownice, zestaw zabawkowy oraz ogrodzenie wybiegu dla psów. Drugi plac zabaw urządzono 
w Parku Miejskim „Solidarność” z nawierzchnią żwirową, piaskownicą oraz zestawem zabawkowym.