Informacja nt. realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z Uchwałą Nr XXI/164/2007 z dnia 28.12.2007r.

- Wydatki bieżące

- Dział 851, rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.000 zł  Środki wydatkowano w pełnej wysokości na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych 
i Ich Bliskich. Zadanie zostało wykonane w  ustalonym terminie tj. do 31.12.2008r.

- Wydatki majątkowe jednoroczne

- Dział 600, rozdział 60095 – wykonanie dokumentacji przyszłościowych – 32.208 zł

Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z przedmiotu umowy tj. wykonania dokumentacji, odstąpiono od umowy zawartej w 2007r. Z uwagi na termin realizacji zadania określony 
na dzień 30.06.2008r. nie można było zrealizować wydatku zgodnie z przyjętym planem. 
W związku z powyższym środki te wpłynęły na dochody budżetu miasta 2008r.

Natomiast w celu realizacji zadania zawarta została kolejna umowa na opracowanie dokumentacji z firmą projektową ze środków  finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2008r.

III.  Inwestycje wieloletnie

- Dział 754, rozdział 75495 – „Szerokopasmowy system przesyłu danych – 73.810 zł.

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na dostarczenie i zamontowanie punktu kamerowego przy ul. Strzeleckiej w zaplanowanej wysokości. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie tj. 30.06.2008r.

- Dział 801, rozdział  80101 – „Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 4 – 221.186,04 zł

Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na zakończenie budowy boiska. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Zadanie zostało wykonane w ustalonym terminie tj. 30.06.2008 r.