WYDATKI  MAJĄTKOWE  WYNIKAJĄCE  Z WIELOLETNIEGO  PROGRAMU  INWESTYCYJNEGO -  część opisowa

Na realizację inwestycji wieloletnich w 2009r. zakłada się kwotę ogólną w wysokości       43.637.310 zł.

# DZIAŁ  400  -  WYTWARZANIE I  ZAOPATRYWANIE  W  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I  WODĘ						50.000 zł

Planuje się wykonanie studni głębinowej, zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej.

# DZIAŁ  600  -  TRANSPORT						     17.140.000 zł

Środki na  zadania realizowane w tym dziale  przeznacza się  na

realizację zadań dotyczących dróg publicznych gminnych:

1) Środki   w kwocie 2.830.000 zł przeznacza się na kontynuację następujących zadań:

- Budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich. Zakończenie zadania planowane jest
 w I półroczu 2009r.

# - Budowa ul: Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego.

## 2) W roku 2009 planuje się budowę ulic, zgodnie z opracowaną w 2008r.  dokumentacją projektowo – kosztorysową na łączną kwotę 11.510.000 zł

# - Budowa ul.: Bociania, Nadpiliczna, Inżynierska,

- Budowa ul. Zgodnej,

- Budowa ul. Strefowej,

- Budowa ul. Pustej i Irysowej,

- Budowa ul. Rolnej i Lewej,

- Budowa ul. Cegielnianej i Ugaj,

- Budowa odcinka ulicy Piaskowej,

- Budowa ul. Gajowej,

- Budowa ul. Kaktusowej.

3) W roku 2009 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych  
na łączną kwotę 760.000 zł na realizację  poniższych zadań:

- Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”,

- Budowa ul. Chopina,

- Budowa ul. Dolnej,

- Budowa ul. Bluszczowej,

- Budowa ul. Kruczej,

- Budowa ul. Gęsiej,

- Budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej,

- Budowa ul. Chodkiewicza,

- Budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego,

- Budowa ul. Wola Wiaderna,

- Budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów i Sobieskiego.

4) Ponadto na podstawie opracowanej w 2008r. dokumentacji planuje się budowę ul. Orzeszkowej wraz z uzbrojeniem na kwotę 2.040.000 zł. Realizacja zadania  uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych.

# DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA   				4.199.960 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:

# - Budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Spalskiej - Kamiennej – 2.200.000 zł. Środki przeznacza się na rozpoczęcie budowy budynku.

- Wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych – 1.000.000 zł. Planuje się wydatkowanie środków na wykup kolejnych nieruchomości do zasobów komunalnych położonych przy ul. Zawadzkiej  oraz przy drodze krajowej nr 8  oraz terenów przeznaczonych pod budowę dróg gminnych.

# Ponadto przeznacza się środki w wysokości 999.960 zł na  podwyższenie kapitału Spółki TTBS z przeznaczeniem na prowadzenie inwestycji – budowy bloków mieszkalnych w celu zwiększenia ilości lokali mieszkalnych na wynajem.

# DZIAŁ 750 -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA				    313.350 zł

- Na realizację zadania „Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu Łódzkiego” planuje się kwotę w wysokości 13.350 zł.

- Planuje się rozpoczęcie zadania „Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów”  Prace zaplanowane na 2009r. na kwotę 300.000 zł obejmować będą odnowienie:  elewacji ,dachu oraz wymianę , stolarki okiennej. W 2010 r. planuje się przebudowę  ogrodzenia oraz zagospodarowanie otoczenia.

# DZIAŁ 801  -  OŚWIATA I WYCHOWANIE				         11.854.000 zł

## Środki przeznacza się na:

##### Szkoła Podstawowa Nr 12 								 1.406.000 zł

Planuje się realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 12” w ramach programu Rządowo – Samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012” zgodnie z  dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Zespół Szkół Nr  4

Zadania zaplanowane do realizacji w 2009r. w ZS Nr 4 na łączną kwotę 10.130.000 zł dotyczą:

- realizacji zadania „Budowa basenu przy ZS Nr 4”  - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji  w latach 2009 – 2010.											7.600.000 zł

- realizacji II etapu termomodernizacji elewacji budynku sali gimnastycznej 
oraz szkoły”. Zadanie zaplanowane jest do realizacji  w latach 2009 – 2010.	2.530.000 zł

Szkoła Podstawowa  Nr  14        							   268.000 zł

##### Planuje się realizację II etapu zadania ”Budowa boiska przy SP  Nr 14”

Gimnazjum  Nr  7        								     50.000 zł

##### Planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie ”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010 – 2011.

# DZIAŁ 900  -  GOSPODARKA KOMUNALNA 				5.550.000 zł

W dziale tym planuje się:

- 5.000.000 zł  na realizację projektu „Rewitalizacja centrum miasta”, zaplanowanego na lata 2008-2013

- 150.000 zł na realizację renowacji Parku Rodego, zaplanowanej na lata 2009 – 2010,

- 400.000 zł na realizację w cyklu trzyletnim zadania „Przebudowa nawierzchni Placu Narutowicza”.

###### DZIAŁ  921 -  KULTURA 	I  OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym  przeznacza się środki w wysokości 					4.030.000 zł

na:

# - Termomodernizację budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 350.000 zł przeznacza się na realizację zadania.

# - Budowę O.K. „TKACZ”  - 2.220.000 zł. Planuje się realizację powyższego zadania w latach 2009 – 2010.

- Adaptację budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.460.000 zł. Planuje się realizację w/w  zadania  w latach 2009 – 2010.

###### DZIAŁ  926 -  KULTURA 	FIZYCZNA  I  SPORT

W dziale tym  przeznacza się środki w wysokości 					500.000 zł

na budowę boiska sportowego w OSiR przy ul. Nowowiejskiej. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem funduszy zewnętrznych.