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WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
DLA MIASTA 

TOMASZÓW MAZOWIECKI

 NA LATA 2008 – 2013
(aktualizacja na rok 2009)

projekt
Tomaszów Mazowiecki – luty 2009
I. Wstęp
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest jednym z podstawowych dokumentów planowania rozwoju Miasta, obejmującym inwestycje kontynuowane oraz planowane zgodne 
z założeniami Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki do roku 2022. Zawiera wykaz zadań inwestycyjnych, które po ocenie i selekcji stanowią podstawę do ustalania budżetu Miasta w oparciu o plan finansowy (prognozę budżetu) oraz plan zagospodarowania przestrzennego Miasta. WPI nie jest natomiast wykazem wszystkich wydatków – nie obejmuje prac remontowych oraz kosztów utrzymania już istniejącej infrastruktury.
„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 2008 – 2022”, warunkująca wybór zadań do WPI, zakłada:

1. uczynienie Miasta miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości, w tym:

· rozwiązanie problemów społecznych,

· zwiększenie aktywności fizycznej,

· upowszechnianie kultury i oświaty,
2. wspieranie aktywnych i kreatywnych, w tym:
· promocję Miasta,

· wspieranie ludzi przedsiębiorczych i innowacyjnych,

· tworzenie oferty inwestycyjnej,

3. uczynienie Miasta funkcjonalnym, to znaczy:

· wskazanie planowanych i potencjalnych inwestycji,

· przekształcenie centrum Miasta,

4. budowanie świadomego obywatelstwa, czyli:

· upowszechnianie standardów i świadomości zbiorowości lokalnej,

· polepszanie warunków dla podnoszenia wiedzy i kompetencji.

Cele powyższe opracowano na podstawie Raportu o Stanie Miasta z czerwca 2007 roku, dostępnego na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl, w dziale Rozwój, Strategia 
i Promocja Miasta.
Zwyczajowo WPI obejmuje pięć lat i jest corocznie poddawany korekcie 
i uzupełnieniu, co pozwala na utrzymanie ciągłej gotowości do prowadzenia inwestycji 
w zgodzie z możliwościami budżetu oraz przyspieszania ich w przypadku pojawienia się zewnętrznych środków finansowych. Pożądaną jest sytuacja, gdy większość zadań ma możliwość uzyskania  dofinansowana ale nie oznacza to, że należy rezygnować z nich 
w przypadku braku dotacji
II. Harmonogram działań na rok 2009
1. Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 zgodnie 
z założeniami budżetu na rok 2009 (luty 2009).
2. Wyłonienie przedstawicieli Rady Miejskiej oraz wskazanie pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta do zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 2010 rok (sierpień 2009).
3. Ogłoszenie naboru wniosków inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (wrzesień/październik 2009).
4. Uzupełnienie i weryfikacja zgłoszonych wniosków (do 20 października 2009 r.).

5. Opinia w sprawie możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania wniosków 
(do 31 października 2009 r.).

6. Przygotowanie przez zespół projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie 
go Prezydentowi Miasta (listopad 2009).

7. Konsultacje projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie 
go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej (grudzień 2009/styczeń 2010).
III. Wykaz zgłoszonych wniosków
W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w roku 2007, do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 128 wniosków inwestycyjnych, które pogrupowano według działów:
	Lp.
	Dział
	Ilość

	1
	Transport
	45

	2
	Gospodarka mieszkaniowa
	3

	3
	Działalność usługowa
	2

	4
	Administracja publiczna
	3

	5
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	4

	6
	Oświata i wychowanie
	48

	7
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	14

	8
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	4

	9
	Kultura fizyczna i sport
	5


Wnioski zostały następnie poddane ocenie:

· wstępnej, polegającej na eliminacji zadań powielających się,

· formalnej, związanej z wykonalnością administracyjno-prawną zadania,
· merytorycznej, w oparciu o kryteria:

- stopień aktywizacji zbiorowości lokalnej (w tym aktywizacja podmiotów gospodarczych),

- znaczenie dla zbiorowości lokalnej (stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych),

- generowanie wpływów do budżetu,

- zmniejszenie przyszłych obciążeń budżetowych,

- możliwość zewnętrznego finansowania,

- łączenie istniejącej infrastruktury,

- kontynuacja zadania inwestycyjnego,

- wpływ na środowisko naturalne,

- promocja i „dobre praktyki” (ryzyko wykonalności).

Efektem oceny merytorycznej było przyporządkowanie zgłoszonych wniosków inwestycyjnych do jednej z 4 grup zadań:

1. o najwyższym potencjale rozwojowym,
2. o średnim potencjale,
3. o niskim potencjale,
4. stabilizujących.


IV. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w budżecie Miasta na 2009 r.
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/304/2008 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2008 r., wyznacza Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011. Limit ten jest podstawą do aktualizacji WPI 
na rok 2009 i wymienia zadania inwestycyjne w działach:
	Lp.
	Dział
	Ilość

	1
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	1

	2
	Transport
	23

	3
	Gospodarka mieszkaniowa
	3

	4
	Administracja publiczna
	2

	5
	Oświata i wychowanie
	6

	6
	Gospodarka komunalna
	3

	7
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	3

	8
	Kultura fizyczna i sport
	1



Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011 nie obejmuje zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki komunalne: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o., Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji oraz Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

V. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 2009 – 2013
W wyniku analizy zgłoszonych w 2007 roku wniosków oraz po uwzględnieniu zadań zapisanych w Załączniku nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/304/2008 Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2008 r., rekomendacje do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2008 – 2013, aktualizacja na rok 2009, uzyskały następujące zadania:
	Dział
	Lp.
	Działanie i jego opis
	Lata realizacji
	Przewidywane nakłady (łącznie)

	Transport
	1
	budowa ulicy Tulipanowej
	2008
	715 638

	
	2
	budowa ulic: Zakątnej, Drewnianej 
i Pułaskiego
	2008
	1 554 553

	
	3
	budowa ulicy Bema
	2008
	2 029 396

	
	4
	budowa ulic: Wierzbowej 
i Batalionów Chłopskich
	2008

- 2009
	2 726 868

	
	5
	budowa ulic: Parkowej i Świerkowej
	2008
	2 308 410

	
	6
	budowa ulic: Czarneckiego, Pomorskiej 
i Słowackiego
	2008

- 2009
	3 184 112

	
	7
	budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, 
Inżynierska
	2008

- 2009
	2 030 134



	
	8
	budowa ulic: Niebrowskiej i Literackiej
	2008
	493 440

	
	9
	budowa ulicy Zgodnej
	2008

- 2009
	1 318 674

	
	10
	przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej
	2008

- 2009
	1 568 841

	
	11
	budowa ulic: Pustej i Irysowej
	2008

- 2009
	2 972 312

	
	12
	budowa ulic: Rolnej i Lewej
	2008

- 2009
	1 449 825

	
	13
	budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj
	2008

- 2009
	1 557 694

	
	14
	budowa odcinka ulicy Piaskowej
	2008

- 2009
	799 807

	
	15
	budowa ulicy Gajowej
	2008

- 2009
	1 341 962

	
	16
	budowa ulicy Kaktusowej
	2008

- 2009
	438 668

	
	17
	budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”
	2009
	90 000

	
	18
	budowa ulicy Chopina
	2008

- 2011
	8 150 000

	
	19
	budowa ulicy Dolnej
	2009

- 2010
	850 000

	
	20
	budowa ulicy Bluszczowej
	2009

- 2010

	542 500

	
	21
	budowa ulicy Kruczej
	2009

- 2010
	480 000

	
	22
	budowa ulicy Gęsiej
	2009

- 2010
	487 500

	
	23
	budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej
	2009

- 2010
	455 000

	
	24
	budowa ulicy Chodkiewicza
	2009

- 2010
	815 000

	
	25
	budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego
	2009

- 2010
	2 855 000

	
	26
	budowa ulicy Wola Wiaderna
	2009 

- 2010
	1 570 000

	
	27
	budowa ulicy Bezdomnej, Kanonierów i Sobieskiego
	2009 

- 2010
	982 500

	
	28
	budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz otwarcie terenów inwestycyjnych*
	2008

- 2010
	5 031 540

	
	29
	program budowy dróg w mieście na lata 2011-2013
	2011

-2013
	26 000 000

	
	30
	przebudowa dróg tworzących obwodnicę centrum Miasta i obszaru rewitalizowanego (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)
	2009

- 2012
	1 000 000

	
	31
	budowa i remonty ciągów pieszych (zadanie powiatu tomaszowskiego 
z udziałem Miasta)
	2008 

- 2013
	1 200 000

	
	32
	przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ulic: Gminna – Cisowa w Tomaszowie Mazowieckim*
	2008 -

2009
	6 605 420

	
	33
	wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów
	2009

- 2013
	2 441 000

	
	34
	przebudowa zajezdni autobusowej MZK na potrzeby obsługi nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym*
	2010

- 2011
	2 000 000

	
	35
	zakup nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym*
	2010

- 2011
	10 000 000

	Gospodarka mieszkaniowa
	36
	wykup nieruchomości do zasobów komunalnych
	2008

- 2010
	4 959 500

	
	37
	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego
	2008
	2 650 939

	
	38
	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (67 mieszkań) przy ul. Spalskiej i Kamiennej
	2008

- 2010
	4 496 380

	
	39
	podwyższenie kapitału spółki TTBS
	2008

- 2011

	4 799 600

	
	40
	program rozwoju mieszkalnictwa 
w mieście na lata 2011-2013
	2011

-2013
	7 500 000

	Działalność usługowa
	41
	demontaż z budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest i ich unieszkodliwienie (program pilotażowy)
	2009

-2013
	500 000

	Administracja publiczna
	42
	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów
	2008

- 2010
	448 800

	
	43
	budowa szerokopasmowego systemu przesyłu danych (projekty realizowane 
w ramach RPO WŁ 2007-2013: zintegrowany system e-usług publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu lub LODMAN – Infostrada Regionalna Województwa Łódzkiego – część I)
	2009

- 2013
	50 000

	Oświata 
i wychowanie
	44
	budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie
	2008

- 2010
	16 319 640



	
	45
	termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4
	2008 

- 2010
	4 810 233

	
	46
	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14
	2008 

- 2009
	639 235

	
	47
	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 – w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
	2008 

- 2009
	1 424 422

	
	48
	budowa lub modernizacja boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach (SP nr 13, ZS nr 8, Gimnazjum nr 2, 6, 7, ZSG)
	2008

- 2013
	800 000

	
	49
	budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej 
w Tomaszowie Mazowieckim
	2010

- 2011
	6 203 813

	
	50
	termomodernizacja Przedszkola Nr 7
	2008
	619 147

	
	51
	budowa lub modernizacja placów zabaw przy żłobku i przedszkolach (modernizacja nr 2, 7, 8, 14, 16, 17 budowa nr 3, 5, 9, 11, 12, 19, 20)
	2009

- 2013
	600 000



	
	52
	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 3
	2009 

- 2011
	1 000 000

	
	53
	przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 7
	2009

- 2011
	2 500 000

	Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
	54
	renowacja parku Rodego
	2008

- 2010
	351 240



	
	55
	rewitalizacja centrum miasta, w tym:

1) projekty główne:

- „Salon miasta” - rewaloryzacja Placu Kościuszki z przejściami do ul. Tkackiej,

- „Tomaszów – miasto otwarte” – Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne w kwartale ulic: Prezydenta Ignacego Mościckiego, św. Antoniego, Bohaterów 14-j Brygady i Seweryna;

- „Kinoteatr Włókniarz” – renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej (utworzenie Uniwersytetu Powszechnego oraz Inkubatora multimediów, rzemiosła 
i sztuki);

- „Miasto nad rzeką” – integracja programowo-przestrzenna parku „Bulwary” z centrum Miasta;

- „Pasaż północny” –  renowacja kamienicy narożnej przy Pl. Kościuszki 24 wraz z dziedzińcem, adaptacja jej do potrzeb gospodarczych (usługi gastronomiczne, biura);

- „Ulica Nowomurarska” – sanacja okolic Pl. Narutowicza – zagospodarowanie terenu pod inwestorów;

- „Ulica Bulwary” – zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Św. Antoniego 
a Farbiarską pod inwestorów;

- „Ulica Zachodnia” – zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Farbiarską
a Bulwarami nad rz. Wolbórką pod inwestorów,

2) projekt rezerwowy:

- „ODEON – Dziedziniec kultury” – odbudowa narożnej kamienicy (Rzeźnicza/Tkacka/Św. Antoniego) oraz sali dawnego kina*
	2008

-2013
	88 375 097

	
	56
	przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza
	2008

- 2011
	1 391 991

	
	57
	zabezpieczenie i turystyczne udostępnienie Grot Nagórzyckich, 
w tym:

- zabezpieczenie terenu

- zabezpieczenie skał przed wietrzeniem

- budowa podziemnego chodnika – trasy zwiedzania

-  budowa parkingu
	2008

-2010
	2 026 623

	
	58
	rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych (byłego ZWCh Wistom)*
	2009

- 2013
	5 000 000

	
	59
	rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z instalacjami 
i urządzeniami
	2010

- 2012
	750 000

	
	60
	modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w rezerwacie Niebieski Źródła, w tym:

- zagrodzenie i likwidacja nielegalnych ścieżek,
- przygotowanie ścieżki dydaktycznej,

- ograniczenie ruchu turystycznego do głównej alei spacerowej 
i zagospodarowanie jej terenu,

- modernizacja szaletu przy parkingu przy Skansenie Rzeki Pilicy*
	2008

- 2010
	664 064

	Kultura 
i ochrona dziedzictwa narodowego
	61
	budowa Ośrodka Kultury „Tkacz” 
w Tomaszowie Mazowieckim – Centrum Aktywności Kulturalnej
	2008

- 2010
	4 224 060

	
	62
	termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu
	2008
- 2009
	370 000

	
	63
	adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki pomieszczenia MBP
	2008

- 2010
	2 917 825


	Kultura fizyczna 
i sport
	64
	budowa boiska sportowego OSiR przy 
ul. Nowowiejskiej*
	2008

- 2009
	540 081

	
	65
	modernizacja i rozbudowa OSiR przy 
ul. Nowowiejskiej, w tym:
- budowa boiska treningowego 
ze sztuczną murawą, oświetleniem 
i zapleczem

- budowa krytej trybuny przy płycie głównego boiska*
	2009

- 2012
	6 000 000

	
	66
	modernizacja i rozbudowa OSiR przy 
ul. Strzeleckiej, w tym:

- modernizacja maszynowni toru łyżwiarskiego

- budowa zaplecza sportowo-socjalnego

- modernizacja oświetlenia*
	2010

- 2012
	5 000 000

	
	67
	budowa sali widowiskowo – sportowej
	2010

- 2013
	15 000 000


* realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych

VI. Prognoza finansowa na lata 2008 – 2013
1. Budżet Miasta za lata 2004 – 2008
	Budżet Miasta za lata 2003 – 2008

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Dochody
	
	
	
	
	

	dochody na zadania własne
	75 907 198
	84 766 460
	92 477 020
	102 712 327
	109 193 704

	dochody na zadania zlecone
	13 012 551
	17 201 633
	19 645 727
	21 621 777
	21 545 686

	wynikające 
z porozumień
	56 500
	258 838
	215 200
	224 650
	289 200

	przychody z tytułu kredytów 
i pożyczek
	5 209 194
	6 898 905
	8 085 492
	6 945 158
	17 218 058

	przychody z tytułu wolnych środków
	3 029 425
	5 554 055
	6 365 317
	5 587 218
	

	
	
	
	
	
	

	Razem
	97 214 868
	114 679 891
	126 788 756
	137 091 130
	148 246 648

	
	
	
	
	
	

	Wydatki
	
	
	
	
	

	wydatki bieżące
	58 287 304
	66 250 280
	70 970 147
	76 962 509
	90 975 355

	wydatki majątkowo-inwestycyjne
	9 992 789
	13 357 961
	17 485 842
	15 661 509
	20 964 995

	dotacje
	4 320 493
	5 111 274
	6 592 388
	7 478 371
	8 624 290

	kontrakty
	-
	224 881
	43 798
	-
	-

	wydatki na zadania zlecone
	12 778 938
	17 201 633
	19 645 726
	21 621 777
	21 545 686

	wydatki na zadania wynikające 
z porozumień
	56 500
	258 819
	215 200
	224 621
	289 200

	rozchody z tytułu spłat kredytów 
i pożyczek
	6 319 794
	5 841 723
	6 186 437
	3 905 137
	5 847 122

	
	
	
	
	
	

	Razem
	91 755 818
	108 246 571
	121 139 538
	127 853 924
	148 246 648


2. Prognoza budżetu na lata 2009 – 2013
	Prognoza budżetu Miasta na lata 2009 – 2013

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Dochody
	135 301 283
	147 564 775
	164 499 014
	172 663 965
	188 617 240

	
	
	
	
	
	

	Wydatki
	166 678 332
	176 091 429
	166 228 013
	179 647 675
	175 995 432

	w tym odsetki
	1 505 676
	2 421 747
	2 471 068
	2 650 792
	2 271 252

	
	
	
	
	
	

	Wynik
	- 31 377 049
	- 23 526 654
	- 1 728 999
	- 6 983 710
	12 621 807

	
	
	
	
	
	

	Przychody budżetu
	41 596 643
	46 142 350
	22 000 000
	25 500 000
	9 900 000

	nadwyżka budżetowa
/wolne środki/
	0
	0
	0
	0
	0

	pożyczki
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000
	1 500 000

	kredyty
	40 096 643
	44 642 350
	20 500 000
	24 000 000
	8 400 000

	
	
	
	
	
	

	Rozchody 

budżetu
	10 219 594
	17 615 695
	20 271 000
	18 516 289
	22 521 807

	spłata kredytu
	9 145 520
	16 540 849
	19 109 993
	17 016 289
	21 016 289

	spłata pożyczek
	1 074 073
	1 074 845
	1 161 007
	1 500 000
	1 505 518

	inne
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	Ogółem dochody 

i przychody
	175 867 191
	193 707 125
	186 499 014
	198 163 965
	198 517 240


3. Zewnętrzne możliwości finansowania zadań rekomendowanych do WPI.
	Działanie
	Zewnętrzne źródła finansowania

	budowa ulic, w tym:
- przbudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej 
- budowa ulicy E. Orzeszkowej 
w Tomaszowie Mazowieckim –  powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych 
	RPO WŁ*:

oś I, działanie I.1 – Drogi

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	przebudowa dróg tworzących obwodnicę centrum Miasta i obszaru rewitalizowanego (zadanie powiatu tomaszowskiego 
z udziałem Miasta)
	RPO WŁ*:

oś I, działanie I.1 – Drogi

oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny

oś I. działanie I.5 – Inteligentne Systemy Transportu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	budowa i remonty ciągów pieszych (zadanie powiatu tomaszowskiego z udziałem Miasta)
	RPO WŁ*:

oś I, działanie I.1 – Drogi

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ulic: Gminna – Cisowa w Tomaszowie Mazowieckim
	RPO WŁ*:

oś I, działanie I.1 – Drogi

oś I, działanie I.2 – Kolej

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

	wyposażenie ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów
	RPO WŁ*:

oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny

	zakup nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym lub innym paliwem ekologicznym
	Program Operacyjna Infrastruktura 
i Środowisko:

priorytet VII – transport przyjazny środowisku (opis działań w przygotowaniu)
RPO WŁ*:

oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny

	przebudowa zajezdni autobusowej MZK 
na potrzeby obsługi nowych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
lub innym paliwem ekologicznym
	Program Operacyjna Infrastruktura 
i Środowisko:
priorytet VII – transport przyjazny środowisku (opis działań w przygotowaniu)
RPO WŁ*:

oś I, działanie I.4 – Miejski Transport Publiczny

	wykup nieruchomości do zasobów komunalnych
	-

	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Spalskiej 
i Kamiennej
	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

	program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 2011-2013
	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

	podwyższenie kapitału spółki TTBS
	-

	demontaż z budynków mieszkalnych 
lub obiektów użyteczności publicznej elementów zawierających azbest 
i ich unieszkodliwienie
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.2 – Gospodarka Odpadami

	odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów
	RPO WŁ*:

oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program operacyjny – Dziedzictwo Kulturowe

	budowa szerokopasmowego systemu przesyłu danych (projekty realizowane 
w ramach RPO WŁ 2007-2013: zintegrowany system e-usług publicznych województwa łódzkiego – Wrota Regionu lub LODMAN – Infostrada Regionalna Województwa Łódzkiego – część I)
	RPO WŁ*:

oś IV, działanie IV.1 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

oś IV, działanie IV.2 – E – usługi publiczne

	budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 
w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

	termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza

oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze

	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

Ministerstwo Sportu i Rekreacji:

program „Blisko Boisko”

program „Boisko w każdej gminie”

	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej Nr 12
	Ministerstwo Sportu i Rekreacji:

program „Moje Boisko – Orlik 2012”

	budowa lub modernizacja boisk przy szkołach podstawowych i gimnazjach
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

Ministerstwo Sportu i Rekreacji:

program „Blisko Boisko”

program „Boisko w każdej gminie”



	budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
	RPO WŁ*:

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

	termomodernizacja przedszkola nr 7
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza

oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze

	budowa lub modernizacja placów zabaw przy żłobku i przedszkolach
	RPO WŁ*:

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

	budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z bieżnią lekkoatletyczną na terenie Gimnazjum Nr 3
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza

oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze 

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

	przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 7
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza

oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze 

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

oś V, działanie V.3 – Infrastruktura Edukacyjna

	renowacja parku Rodego
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna
WFOŚiGW**:

Działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna

	rewitalizacja centrum Miasta
	RPO WŁ*:

oś VI, działanie VI.1 – Rewitalizacja Obszarów Problemowych

	przebudowa nawierzchni pl. Narutowicza
	-

	zabezpieczenie i turystyczne udostępnienie Grot Nagórzyckich
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program operacyjny – Dziedzictwo Kulturowe

WFOŚiGW**:

Działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna

	rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.2 – Gospodarka Odpadami

	rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z instalacjami i urządzeniami
	WFOŚiGW**:

działanie – Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna

	modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w rezerwacie Niebieskie Źródła
	Program Operacyjna Infrastruktura 
i Środowisko:
priorytet V – ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

	budowa Ośrodka Kultury „Tkacz” 
w Tomaszowie Mazowieckim – Centrum Aktywności Kulturalnej
	RPO WŁ*:

oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program operacyjny – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych

	termomodernizacja budynku MOK przy 
ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu
	RPO WŁ*:

oś II, działanie II.6 – Ochrona Powietrza

oś II, działanie II.10 – Sieci Ciepłownicze

	adaptacja budynku byłego sądu na Placu 
Kościuszki na pomieszczenia MBP
	RPO WŁ*:

oś V, działanie V.4 – Infrastruktura Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program operacyjny – Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych

	budowa boiska sportowego OSiR przy ul. Nowowiejskiej
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

program „Blisko Boisko”

program „Boisko w każdej gminie”

	modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Strzeleckiej
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna

	modernizacja i rozbudowa OSiR przy ul. Nowowiejskiej
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna

Ministerstwo Sportu i Turystyki:

program „Blisko Boisko”

	budowa sali widowiskowo – sportowej
	RPO WŁ*:

oś III, działanie III.5 – Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna


* 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013;
**
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

VII. Zakończenie


Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2008 – 2013 realizuje cele zapisane w Strategii Rozwoju Miasta. Pokazuje jednocześnie, jak wiele środków finansowych, będących w dyspozycji Miasta zostanie wydatkowanych 
na wieloletnie programy inwestycyjne w najbliższych latach oraz jak duża odpowiedzialność spoczywa na władzach Miasta przy podejmowaniu decyzji o sposobie ich wydawania.


Realizacja WPI, podobnie jak realizacja zapisów Strategii, wymaga perspektywicznego podejścia, tzn. należy uznać, że zadania w nim wymienione nie 
są jednoroczne lecz będą realizowane bez względu na kadencyjność władz Tomaszowa Mazowieckiego. Oznacza to, że WPI będzie podlegał gruntownej ocenie i przebudowie 
po trzech latach od chwili uchwalenia ale corocznie Rada Miejska musi być informowana 
o postępach w jego realizacji.

Na zakończenie należy podkreślić, że realizacja zadań inwestycyjnych, określonych jako priorytetowe przy ocenie merytorycznej, wymagać będzie wsparcia środkami zewnętrznymi – należy przy ich realizacji sięgać po fundusze unijne, których przeznaczeniem jest wyrównywanie szans rozwojowych regionów w ramach Unii Europejskiej oraz podnoszenie standardów życia wszystkich jej mieszkańców.
PAGE  
8

