### Wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego

programu inwestycyjnego – część opisowa

Plan   finansowy  przyjęty URM Nr XXXV/304/08 z dnia 19 grudnia 2008r. na wydatki majątkowe wynikające z wieloletniego programu inwestycyjnego ustalony został na kwotę  
43.637.310 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/335/09 z dnia 25 marca 2009r. dokonano podziału planu i wydzielono z niego środki na wydatki inwestycyjne wynikające 
z programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po dokonaniu tego podziału i dokonanych zmianach w ciągu 2009r. kwota ta wyniosła 22.608.801 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.540.072,84 zł tj. 99,70 % planu. Realizacja wydatków (załącznik nr 8) przedstawia się następująco:

- Dział 400 WYTWARZANIE   I   ZAOPATRYWANIE   W   ENERGIĘ   ELEKTRYCZNĄ,   GAZ   I   WODĘ

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 68.880 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej przy ul. Jerozolimskiej. Nakłady finansowe w kwocie 56.021,64 zł zostały poniesione na otwór studzienny z obudową, pompę głębinową z kompletnym hydroforem 
z uzbrojeniem, rurociągiem tłocznym, hydrantem na studzience wraz z przyłączem energetycznym.

- Dział 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano z budżetu miasta  środki w wysokości 12.503.681 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.462.934,02 zł tj. 99,67 % planu rocznego na realizację następujących inwestycji:

- budowa ul. Chopina – plan 322.940 zł, wykonanie 5.437,59 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie dwóch koncepcji budowy ulicy. Z uwagi na  brak uzgodnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie połączenia ul. Chopina z ul. Warszawską, opracowanie dokumentacji wraz z uzasadnieniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie było możliwe w roku 2009. W związku z tym środki finansowe 
w wysokości 317.322 zł zostały Uchwałą L/436/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.11.2009r. zaliczone do wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2009. Termin realizacji zadania określony został do 30.06.2010r

- budowa ul. Kaktusowej – plan 295.508 zł, wykonanie 295.507,90 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na realizację przedmiotowego zadania, w ramach którego wykonano:

a) ulicę o długości 131 mb i nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,

b) chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej o pow. 615,10 m2,

c) sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 104 m wraz z 8 szt. przykanalików,

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jak również opracowanie efektu ekologicznego.

- budowa ulicy w osiedlu „Rolandówka”  – plan 84.336 zł, wykonanie 
84.335,38 zł.  Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowy ulic: Żytniej, Środkowej, Rybaki, Chłodnej, Obwodowej, Spacerowej, Zdrojowej.

- budowa ul. Gęsiej – plan 28.670 zł, wykonanie – 28.670 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

- budowa ul. Lawendowej i Jeżynowej – plan 34.160 zł, wykonanie 34.160 zł. 
Nakłady finansowe zostały poniesione na opłacenie kompleksowej dokumentacji projektowej.

- budowa ul. Chodkiewicza – plan 39.220 zł, wykonanie 179,58 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opłatę za wydanie warunków przebudowy sieci energetycznej. Z uwagi na przekroczenie terminu realizacji opracowania dokumentacji z przyczyn zależnych od projektanta dla zadania ustalono w Uchwale Nr LI/444/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2009r. plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 w wysokości 39.040 zł, z terminem  realizacji do 30.06.2010r.

- budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego – plan 119.740 zł, wykonanie 179,58 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opłatę za wydanie warunków przebudowy sieci energetycznej. Z uwagi na konieczność wykonania korekty projektu 
w branży instalacyjnej, spowodowane wydaniem nowych warunków technicznych w końcu października opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w roku 2009 było niemożliwe. W związku z powyższym dla zadania ustalono w Uchwale Nr L/436/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25.11.2009r. plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 
w wysokości 119.560 zł, z terminem  realizacji do 30.06.2010r.

- budowa ul. Wola Wiaderna – plan 69.110 zł, wykonanie – 69.109,58 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz na wydanie warunków przebudowy sieci energetycznej.

- budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów i Sobieskiego – plan 57.950 zł, wykonanie – 0.

Uwagi na przekroczenie terminu realizacji opracowania dokumentacji z przyczyn zależnych od projektanta dla zadania ustalono w Uchwale Nr LI/444/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2009r. plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 w wysokości 57.950 zł, z terminem  realizacji do 30.06.2010r.

- budowa ul. Dolnej – plan 46.970 zł, wykonanie – 0.

Uwagi na brak możliwości opracowania dokumentacji technicznej w roku 2009 z przyczyn niezależnych od wykonawcy dla zadania ustalono w Uchwale Nr LI/444/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2009r. plan wydatków, które nie wygasają 
z końcem roku budżetowego 2009 w wysokości 46.970 zł, z terminem  realizacji 
do 30.06.2010r.

- budowa ul. Bluszczowej – plan 27.996 zł, wykonanie – 27.995,58 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wydanie warunków przebudowy sieci energetycznej.

- budowa ul. Wierzbowej i Batalionów Chłopskich – plan 516.794 zł, wykonanie – 516.793,79 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2007 w wyniku którego wykonano i odebrano:

a) odcinek ul. Wierzbowej od ul. Perłowej do ul. Batalionów Chłopskich o dł. 752 mb 
o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,

b) ciągi pieszo – rowerowe o powierzchni 3.589 m 2,

c) kanalizację deszczową w ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Perłowej do ul. Batalionów Chłopskich o dł. 718 m wraz z 26 sztukami przykanalików,

d) ulicę Batalionów Chłopskich o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej o dł. 230 m,

e) ciągi pieszo – rowerowe o powierzchni 575 m2,

f) kanał deszczowy w ul. Batalionów Chłopskich o dł. 229,5 m wraz z 8 sztukami przykanalików.

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomionej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na opłaty związane z zawarciem aneksów, jak również opracowanie efektu ekologicznego.

- budowa ul. Tulipanowej - plan  25.620 zł, wykonanie – 25.620 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie projektu zamiennego przebudowy łącznika,

- budowa ul. Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez budowę infrastruktury drogowej - plan  1.128.004 zł, wykonanie – 1.126.449,74 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na realizację przedmiotowego zadania w ramach którego wykonano:

a) ul. Strefowej o dł. 346 m o nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej,

b) pas postojowy z kostki granitowej o powierzchni 379,6 m2,

c) chodniki z kostki betonowej o powierzchni 1.615,34 m2,

d) zjazdy bramowe z kostki betonowej o powierzchni 316,42 m2,

e) kanał deszczowy w ul. Strefowej o łącznej dł. 461,5 m,

Ponadto w ramach poniesionych nakładów zostało opracowane studium wykonalności dla projektu na zlecenie Wydziału Rozwoju, Strategii i Promocji Miasta.

- budowa ul. Kruczej - plan  22.570 zł, wykonanie – 22.570 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- budowa ul. Czarnieckiego, Pomorskiej i Słowackiego – plan 2.124.330 zł, wykonanie 2.124.329,23 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2008, w wyniku którego wykonano i odebrano:

a) ul. Czarnieckiego o dł. 506,24 m i nawierzchni asfaltowej oraz ciągi pieszo – jezdne 
z kostki betonowej o powierzchni 3.505,40 m2,

b) kanał deszczowy w ul. Czarnieckiego o łącznej dł. 220 m wraz z 23 sztukami przykanalików,

c) ul. Pomorską o dł. 399,32 m i nawierzchni asfaltowej wtaz z chodnikami z kostki betonowej o powierzchni 1.750,40 m2,

d) kanał deszczowy w ul. Pomorskiej o dł. 402,5 m wraz z 12 sztukami przykanalików,

e) ul. Słowackiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Czarnieckiego o dł. 74,5 m 
z nawierzchni asfaltowej oraz z kostki bitumicznej o dł. 111,65 m wraz z chodnikami z kostki o powierzchni 529,8 m2,

f) kanał deszczowy w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Czarnieckiego 
o łącznej dł. 164,2 m wraz z 8 sztukami przykanalików,

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na opłaty związane z zawarciem aneksów jak również opracowanie efektu ekologicznego.

- budowa ul. Bocianiej, Nadpilicznej, Inżynierskiej i Willowej – plan 1.379.961 zł, wykonanie 1.379.960,97 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na realizację powyższego zadania. W 2009r. wykonano i odebrano:

a) ul. Bocianią o dł. 280,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,

b) kanał deszczowy w ul. Bocianiej o łącznej dł. 233,92 m wraz z 10 sztukami przykanalików,

c) ul. Nadpiliczną o dł. 57,5 m z nawierzchni asfaltowej oraz o dł. 332 m z kostki betonowej wraz z 175 m2 chodników z kostki betonowej,

d) kanał deszczowy w ul. Nadpilicznej o łącznej dł. 299,21 m wraz z 16 sztukami przykanalików,

e) ul. Inżynierską o dł. 104 m wraz z chodnikami o powierzchni 156 m2,

f) kanał deszczowy w ul. Inżynierskiej wraz z 4 sztukami przykanalików,

g) ul. Willową o dł. 51 m z chodnikami o powierzchni 102 m2,

h) kanał deszczowy w ul. Willowej o dł. 4,32 m wraz z 5 sztukami przykanalików, osadnikiem i separatorem.

Ponadto poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji technicznej związanej 
z przebudową linii telefonicznej kolidującej z przebudową ul. Willowej.

- budowa ul. Zgodnej  – plan 1.051.055 zł, wykonanie 1.051.054,40 zł. 
Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie oraz odbiór:

a) ulicę o dł. 423 m z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodniki i zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 1.378 m2,

b) kanał deszczowy w ul. Zgodnej o łącznej dł. 346,5 m wraz z 16 sztukami przykanalików,

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na opracowanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- budowa ul. Rolnej i Lewej  – plan 905.000 zł, wykonanie 897.670,05 zł. 
Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie:

a) ul. Rolnej o dł. 262 m z mieszanki mineralno – asfaltowej,  chodników i zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 1.059 m2 oraz zatoki postojowej z kostki betonowej o powierzchni 467 m2,

b) kanału deszczowego w ul. Rolnej oraz 5 sztuk studzienek osadnikowych z wpustem ulicznym,

c) ul. Lewej o dł. 204 m o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz 
z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 1.146 m2,

d) kanału deszczowego w ul. Lewej o dł. 170,4 m wraz z 8 sztukami przykanalików.

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na pokrycie opłat związanych z zawarciem aneksów, jak również opracowanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- budowa ul. Pustej i Irysowej – plan 1.962.312 zł, wykonanie 1.930.634,39 zł Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie:

a) ul. Pustej o dł. 672 m z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z chodnikami 
o powierzchni 3.411,8 m2,

b) kanału deszczowego w ul. Pustej o dł. 227,7 m wraz z 21 sztukami przykanalików,

c) ul. Irysową o dł. 170 m z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz chodnikami 
o powierzchni 845,1 m2,

d) kanał deszczowy w ul. Irysowej o dł. 93 m wraz z 6 sztukami przykanalików.

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz na pokrycie opłat związanych z zawarciem aneksów, jak również opracowanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- budowa ul. Cegielnianej i Ugaj – plan 933.913 zł, wykonanie 933.912,79 zł Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie:

a) ul. Cegielnianej o dł. 241 m z mas bitumicznych wraz z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 687 m2,

b) kanał deszczowy w ul. Cegielnianej o łącznej dó. 253 m wraz z 10 sztukami przykanalików,

c) ul. Ugaj o dł. 197 m z mas bitumicznych z chodnikami o powierzchni 396 m2 i parkingami z kostki betonowej o powierzchni 672 m2,

d) kanał deszczowy w ul. Ugaj o dł. 171 m wraz z 4 sztukami przykanalików.

Ponadto poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jak również opracowanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- budowa odcinka ul Piaskowej  – plan 449.366 zł, wykonanie 449.365,74 zł. 
Nakłady finansowe zostały poniesione na budowę ul. Piaskowej o dł. 192 m na odcinku od 
ul. Zajęczej do ul. Dębowej z mieszanki mineralno – asfaltowej wraz z chodnikami i zjazdami z kostki betonowej o powierzchni 477,28 m2  oraz przebudowę kabla teletechnicznego 
o dł. 220 m.

- budowa ul. Gajowej  – plan 878.156 zł, wykonanie 878.155,73 zł. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na budowę ulicy o dł. 418 m z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 1.979 m2. Ponadto wykonano kanał deszczowy o łącznej dł. 183 m wraz z 15 sztukami przykanalików jak również poniesiono nakłady finansowe na pokrycie odsetek od uruchomienia pożyczki zaciągniętej 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jak również opracowanie opinii potwierdzającej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego.

- Dział 630 - TURYSTYKA

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 316.813 zł, wykonanie wyniosło 316.812,90  zł, tj. 100 %. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na:

- zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk „Grot Nagórzyckich” w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną – plan 12.200 zł, wykonanie 12.200 zł  
na opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania,

- modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presją turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła – plan 303.413 zł, wykonanie 303.412,90 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła. Wykonano przebudowę szaletu publicznego przy Skansenie rzeki Pilicy oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych.

- budowa parkingu przy rezerwacie Niebieskie Źródła – plan 1.200 zł, wykonanie 1.200zł.

na opracowanie ekspertyzy przyrodniczej i koncepcji ruchu turystycznego 
w obrębie rezerwatu.

- Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale z budżetu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 3.215.144 zł, wykonanie wyniosło 3.202.153,39  zł, tj. 99,60 %. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na:

- wykupy nieruchomości do zasobów komunalnych: plan – 2.175.000 zł, wykonanie 2.162.009,56 zł tj. 99,40 % planu. Środki wydatkowano na pozyskanie nieruchomości przy ul. Zawadzkiej  oraz przy drodze krajowej nr 8 w związku z tworzonymi kompleksami inwestycyjnymi, przy ul. Modrzewskiego grunt pod budowę przepompowni miejskiej. Ponadto na podstawie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  wypłacone zostało odszkodowanie 
za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Tomaszów Maz. udziału ½ w nieruchomości położonej przy ul. Zawadzkiej.

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki :  plan -  40.184 zł, wykonanie – 40.183,83 zł tj. 100 % planu. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na przeprowadzenie rozbiórki budynku po byłym MOPS oraz wykonanie kopii 
z mapy zasadniczej terenu w rejonie ulic Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz 
Ks. Skorupki dla celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej 
na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS  Spółka z o.o.  Zaplanowano i wydatkowano na ten cel 999.960 zł  tj. 100% planu.  Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z następującymi inwestycjami:

- adaptację II piętra budynku przy ul. Św. Antoniego 28 z przeznaczeniem na 7 lokali mieszkalnych (roboty budowlane i instalacyjne),

- rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bursztynowej 82/92 z 20 lokalami mieszkalnymi.

- Dział 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

W dziale zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 296.485,25 zł na odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów. W ramach zadania wykonano:

- roboty elewacyjne, wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, malowanie drzwi wejściowych do budynku,

- naprawę i renowację drzwi wewnętrznych, zewnętrznych wymianę stolarki okiennej, remont pokrycia daszku nad wejściem głównym, renowacja elewacji budynku, słupków i tralek ganku wejściowego, remont schodów zewnętrznych, oświetlenie elewacji budynku 
i ogrodzenia, licowanie ścian płytkami, przebudowa chodnika,

- ogrodzenie z przęseł metalowych o dł. 42 m2.

- Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 2.181.316 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.179.189,02 zł. co stanowi 99,90 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 – plan 285.556 zł, wykonanie 
285.555,34 zł, tj. 100 %. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie boiska 
ze sztucznej nawierzchni – poliuretanu na podbudowie betonowej wraz z odwodnieniem. Ponadto opracowano dokumentację techniczną na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, jak również przebudowano przyłącze napowietrzne NN kolidujące z budową boiska.

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 – plan 1.866.480 zł, wykonanie 1.864.353,68 zł, tj. 99,89%. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione na II etap termomodernizacji (docieplenie ścian Sali gimnastycznej i budynku „A” oraz fos piwnicznych, docieplenie stropodachów, krycie papą termozgrzewalną dachów na budynku „B” i Łączniku) oraz na aktualizację audytu energetycznego, wyliczenie efektu ekologicznego możliwego do osiągnięcia w wyniku przeprowadzenia inwestycji oraz na pokrycie opłat i odsetek związanych z zaciągniętą pożyczką w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Planowany termin zakończenia inwestycji – 2010r.

- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7 – plan 29.280 zł, wykonanie 29.280 zł, tj. 100 %.  Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi.

- Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W dziale tym zaplanowano na realizację inwestycji środki w wysokości 476.357 zł 
a wydatkowano środki w wysokości 476.356,60 zł. tj. 100 % planu. Środki przeznaczone zostały na zadanie:

- renowacja Parku Rodego – plan -148.488 zł, wykonanie 148.487,75  Środki finansowe przeznaczono na wykonanie alejek asfaltowych z obrzeżami z kostki granitowej 
o powierzchni 1.145 m2. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim.

- przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza – plan 327.869 zł, wykonanie 327.868,85 zł, 
tj. 100 %. Wykonano roboty elektryczne, wodno – kanalizacyjne oraz I część robót brukarskich. Inwestycja realizowana jest w cyklu trzyletnim.

- Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.362.851 zł a  wydatkowano 2.362.847,80 zł, tj. 100 % planu na realizację zadań:

- budowa OK. „Tkacz” w Tomaszowie Mazowieckim – centrum aktywności kulturalnej - plan 2.035.548 zł, wykonanie 2.035.545,40 zł, tj. 100 %.  Wykonano stan surowy budynku wraz z przyłączami mediów, pokryto koszty związane z kompleksowym nadzorem inwestorskim oraz opracowano studium wykonalności. Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim.

- termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu – plan 327.303 zł, wykonanie 327.302,40 zł, tj. 100 %. Środki wydatkowano na dociepleniu dachu i ścian zewnętrznych, remont tarasu, budowa drogi dojazdowej 
o nawierzchni z kostki betonowej oraz schodów, wykonano odwodnienie placu przed wejściem do budynku oraz oświetlenie terenu.

- Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.187.273 zł a  wydatkowano 1.187.272,22 zł, tj. 100 % planu na realizację zadań:

- budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – plan 1.086.550 zł, wykonanie 1.086.549,72 zł, tj. 100%. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie:

a) boiska wielofunkcyjnego obejmującego boisko do koszykówki i siatkówki wraz 
z infrastrukturą techniczną o nawierzchni syntetycznej o powierzchni 613,11 m2,

b) boisko do piłki nożnej wraz z infrastrukturą techniczną o nawierzchni syntetycznej 
o powierzchni 1.860 m2,

c) piłkochwyty z siatki o wysokości 6 m,

d) ciąg komunikacyjny przy boisku o powierzchni 75 m2 oraz plac przed szkołą 
o powierzchni 585 m2,

e) ogrodzenie boiska o dł. 12 m oraz przestawienie istniejącego o dł. 74 m,

f) 8 sztuk masztów oświetleniowych z projektorami,

g) trybuny dla widzów oraz elementy małej architektury.

- budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – plan 23.863 zł, wykonanie 72,50 zł, 
tj. 0,30 %. Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie kopii z mapy zasadniczej terenu dla celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Dla zadania ustalono w Uchwale 
Nr LI/444/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18.12.2009r. plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2009 w wysokości 23.790 zł, 
z terminem  realizacji do 30.06.2010r.

- rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim – uzupełnienie oferty turystyczno – rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz 
z infrastrukturą – plan 12.200 zł, wykonanie 12.200 zł, tj. 100 %.  Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności.

- modernizacja maszynowni wraz z wykonaniem oświetlenia toru łyżwiarskiego przy 
ul. Strzeleckiej – plan 64.660 zł, wykonanie 64.660 zł, tj. 100 %.  Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie dokumentacji technicznej.