##### UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

w sprawie  ustalenia  wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację poniższych zadań, które nie zostaną zakończone w 2010r.

Na zaplanowane w 2010r. zadania zostały podpisane umowy z wykonawcami. Przedłużające się terminy wykonania prac i zaangażowanie środków dają podstawę do uznania niewykorzystanych środków jako wydatki, które nie wygasają w 2010r.

Do zadań tych należą:

- Wydatki bieżące na zadania własne – 156.500 zł

- Dział 400, rozdział 40095 – 4.000 zł. Środki zabezpiecza się na uregulowanie III części  należności dla wykonawcy za wykonanie aktualizacji „Projektu założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.  Należność może być uregulowana dopiero po przyjęciu opracowania przez Radę Miejską, co planowane jest w roku  przyszłym.

b) Dział 710, rozdział 71004 – 152.500 zł. Środki zabezpiecza się na zapłatę za wykonanie II 
i  III etapu opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Etap II nie został  zakończony ze względu na  brak obowiązujących uzgodnień a co za tym idzie, nie został wyłożony do publicznego wglądu 
i zebrania uwag. Natomiast w ramach III etapu, plan powinien być uchwalony 
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym.

- Wydatki majątkowe na zadania własne – 532.530 zł

- Dział 600, rozdział 60016 – Dokumentacje techniczne na budowę ulic w mieście – 215.208 zł, w tym:

- 35 746,00 – kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ulic: Husarskiej i Brzozowej,

- 24 034,00 – kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ulicy Łącznej oraz sięgacza 
od ul. Głównej,

- 53 558,00 – kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ulicy Siedmiodomki wraz 
z kanalizacją  deszczową,

- 54 900,00 – kompleksowa dokumentacja projektowa budowy ulic w osiedlu Nowy Port ,

- 46 970,00 – kompleksowa dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Gminnej i Hubala.

Powyższe  wynika ze zmiany  procedury dotyczącej  wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji  środowiskowej poprzedza obecnie opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, która wymaga dodatkowo szczegółowych danych projektowych jeszcze  przed uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej, wydłużając tym samym wyżej wymienione procedury. W związku 
z powyższym w roku bieżącym niemożliwe będzie zakończenie opracowania  ww. dokumentacji wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

b) Dział 600, rozdział 60016 – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Chopina – 317.322 zł

Zmiana terminu wynika z rozszerzenia  zakresu projektu o odwodnienie zlewni osiedla NIEBRÓW do projektowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi kolektora deszczowego w ul. Warszawskiej.