- I N F O R M A C J A

Z  REALIZACJI  WYDATKÓW,

KTÓRE  NIE WYGASŁY  Z  UPŁYWEM

ROKU  BUDŻETOWEGO  2009

Informacja  nt. realizacji  wydatków,  które  nie  wygasły  z  upływem roku  budżetowego 2009

W 2009r. podjęte zostały trzy uchwały ustalające wydatki, które nie wygasają 
z końcem roku budżetowego. Termin realizacji tych wydatków ustalony został, zgodnie z terminem ustawowym, do 30 czerwca 2010r. a ich wydatkowanie przedstawia się następująco:

Uchwała  Nr XLVIII/422/09 z dnia 28.10.2009r.

Wydatki bieżące

Dział 710, rozdział 71004 – wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - 305.000 zł  Z uwagi na przedłużające się prace nad miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego wydatkowanie powyższych środków 
w ustalonym terminie stało się niemożliwe. W związku z tym 24.02.2010r. podjęto uchwałę 
Nr LIV/461/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie uchylenia  Uchwały  
Nr XLVIII/422/09 z dnia 28.10.2009r. i wprowadzono środki w wysokości 305.000 zł do planu dochodów budżetu 2010r.

Uchwała Nr L/436/09 z dnia 25.11.2009r.

Wydatki majątkowe jednoroczne

- Dział 600, rozdział 60016 – dokumentacja nowoprojektowanego odcinka ulicy Kolejowej – 31.354 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pozyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Inwestycje wieloletnie

- Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Chopina – 317.322 zł. Przedłużające się uzgodnienia oraz brak opracowania przedmiotowej dokumentacji, niemożliwe było wykorzystanie środków finansowych zabezpieczonych na realizację tego zadania do 30.06.2010r. W związku 
z powyższym środki w wysokości  317.322 zł przekazano na dochody budżetu miasta  2010r.

- Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego  – 119.560 zł. Nakłady finansowe zostały poniesione na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulic objętych zadaniem wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej.

Wydatki majątkowe  realizowane z środków UE

- Dział 900, rozdział  90004 – zagospodarowanie ternu  łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz” – 18.934,40 zł.

- Dział 921, rozdział 92113 – renowacja budynku kinoteatru wraz z przebudową Sali widowiskowej  – 107.360 zł

W związku z tym, że przesunięty został termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo  - kosztorysowej dotyczącej renowacji budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej  oraz  zagospodarowaniem terenu łączącego MCIB Mediateka  z kinoteatrem Włókniarz (opracowanie wykonywane jest wspólnie dla obu zadań) nie udało  się zrealizować obu inwestycji.   Środki zaplanowane na realizację tych zadań zostały w łącznej kwocie 126.294,40 zł wprowadzone do planu dochodów budżetu miasta 2010r.

Uchwała Nr LI/444/09 z dnia 18.12.2009r.

Wydatki bieżące

- Dział 400, rozdział 40095 – projekt założeń do planu zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  - 20.000 zł. 
Z zaplanowanych środków wydatkowano 6.794 zł na projekt założeń do planu oraz prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącej zaopatrzenia miasta w ciepło. Pozostałe środki 
w wysokości 13.206 zł przekazano do planu dochodów budżetu miasta 2010r.

Inwestycje wieloletnie

- Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Dolnej – 46.970 zł. Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulicy  wraz 
z pozyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

- Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Chodkiewicza – 39.040 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulicy  wraz 
z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

- Dział 600, rozdział 60016 – budowa ul. Bezdomnej, Kanonierów i Sobieskiego  – 57.950 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulic objętych zadaniem   wraz z wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę.

- Dział 801, rozdział 80101 – budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 – 506.289,66 zł. Nakłady finansowe  zostały poniesione na zapłatę 
za wykonanie zamówienia obejmującego budowę bieżni  wraz z przebudową ogrodzenia 
na terenie szkoły.

- Dział 900, rozdział 90015 – oświetlenie ul. Torowej i Podoba – 7.442 zł. Zaplanowane środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej oświetlenia ulicznego.

- Dział 926, rozdział 92601 – Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim  w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 23.790 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę boiska na terenie szkoły 
i zagospodarowanie terenu w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”.