Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011-2014

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

- Projekty,  na które Miasto wnioskuje o środki z RPO WŁ

Projekt Nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”

W związku z uwagami wniesionymi przez Urząd Marszałkowski do wniosku o dofinansowanie Projektu Nr 2 wynikającymi z oceny formalnej zachodzi konieczność przeniesienia części kosztów kwalifikowanych do niekwalifikowanych powodując tym samym zwiększenie udziału własnego 
w finansowaniu przedsięwzięcia o kwotę 541.620,86 zł. Przekwalifikowanie kosztów dotyczy wyposażenia obiektów Mediateki i Kinoteatru  oraz podatku VAT zawartego w rezerwie 
na nieprzewidziane wydatki związane z budową ul. Bibliotecznej i zagospodarowaniem terenu łączącego MCiB z Kinoteatrem.

Ponadto dokonano przesunięcia wykorzystania powyższej rezerwy z lat 2012 i 2013 na rok 2014.

W związku z powyższym następują odpowiednio zmiany: zmniejszenie w 2012 – o kwotę 12.915zł, w  2013- o  kwotę 25.830,00 zł oraz  zwiększenie udziału własnego gminy w 2014 roku o kwotę 580.365,86 zł w finansowanym przedsięwzięciu.

Projekt Nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc  rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”

W związku z uwagami wniesionymi przez Urząd Marszałkowski do wniosku o dofinansowanie Projektu Nr 4 wynikającymi z oceny formalnej zachodzi konieczność przeniesienia części kosztów kwalifikowanych do niekwalifikowanych powodując tym samym zwiększenie udziału własnego gminy w 2013 roku o kwotę 4.420 zł i w 2014 roku o kwotę 49.119 zł w finansowanym przedsięwzięciu. Przekwalifikowanie kosztów dotyczy wydatków związanych z budową sceny jako nowego obiektu budowlanego w Parku „Bulwary” oraz nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych znajdujących się w wydatkach niekwalifikowanych, tj. pawilon i scena.