Objaśnienie do załącznika Nr 2.2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych

- Dokumentacja na budowę ulicy Działkowej

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 20 000 zł w roku 2011 oraz o kwotę 53 000 zł w roku 2012, stanowiące oszczędność po podpisaniu umowy na realizację zadania. Termin rozpoczęcia zadania 
– 2011 r. a opracowania i rozliczenia - 2012 r.

- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2011, w wyniku końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych. Wykonano pełen zakres przewidziany do realizacji.

- Budowa ulicy Kalinowej;

- Budowa ulic: Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza;

- Budowa ulic w osiedlu „Rolandówka”;

- Wykonanie instalacji c.w.u. i z.w.u. w Szkole Podstawowej Nr 12;

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7;

- Przebudowa dachu budynku Muzeum;

- Przebudowa kortów na terenie OSiR przy ul. Nowowiejskiej .

- Zadanie pn.: Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego zostało przesunięte 
do realizacji na lata 2012 – 2014, w tym:

2012 – 500 000 zł;

2013 – 2 000 000 zł;

2014 – 2 600 000 zł.

- Zagospodarowanie terenu przyległego do Grot Nagórzyckich

W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji z terminem zakończenia w roku 2012 zmniejsza się środki o kwotę 290 500 zł. Na rok 2012 zaplanowano 830 000 zł na zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizację zadania.

- Pozostałe zadania ujęte w załączniku, które nie zostały dotychczas rozpoczęte zostają przesunięte do realizacji na lata 2015 – 2017 w związku z przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007 – 2013.