Objaśnienie do Załącznika Nr 2.3

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane  w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

w tym realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ofp

- Projekt pn.: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”

Zwiększa się środki o kwotę 70 000,00 zł w roku 2012 z przeznaczeniem na opracowanie projektu zamiennego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji – „Miasto otwarte”  -  w związku ze zmianą przepisów o obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Konieczność wykonania projektu zamiennego wynika z zaleceń Konserwatora Zabytków w zakresie aranżacji sali widowiskowej.

Powyższe warunkuje ponowną aplikację wniosku o dofinansowanie.

- Przebudowa przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych   na Placu Kościuszki

Dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania na cykl 2-letni.  Wydatki do poniesienia zakłada się odpowiednio:

2013 rok -	140 000 zł

2014 rok -	  40 000 zł

Ponadto dokonuje się weryfikacji  w zakresie okresu realizacji:

- Projektu  pn. : "Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki  24/24a wraz 
z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających kulturowe funkcje Placu  Kościuszki" -  w latach   od 2008 do 2016

- Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów inwestycyjnych w   ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji -   w latach od 2008 do 2012