##### UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

w sprawie  ustalenia  wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2012.

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w wydatkach majątkowych na zadania własne 
w dziale 600, rozdział 60016 – zadanie pn. „Dokumentacja na budowę 
ul. Działkowej w Tomaszowie Mazowieckim” 126.690,00 zł

Powyższe  wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania przewidzianego do wykonania w roku 2012, w związku z. postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi, które nakłada na inwestora obowiązek opracowania obszernego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym przeprowadzenie „identyfikacji szlaków migracyjnych zwierząt”. Opracowanie takiego raportu  może być wykonane w okresie zimowym oraz w okresie lęgowym  zwierząt  w 2013r.

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w odniesieniu do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.