##### UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

w sprawie  ustalenia  wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2012.

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w wydatkach bieżących i majątkowych na zadania własne:

1) w dziale 700, rozdział 70095 – zadanie pn. „Rozbiórka obiektu budowlanego na terenie „Przyjaźni” przy ul. Św. Antoniego 55” -  39.360,00  zł,

2) dziale 600, rozdział 60016 – zadanie pn.: „Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego 
i Chrobrego” – II etap  114.599,48 zł,

3) w dziale 900,  rozdział 90095 zadanie pn.: „Przygotowanie terenów przy ul. Wschodniej 3 i 9 pod realizację nowych inwestycji”  - 91.020,00 zł.

Powyższe  zmiany wynikają z zagrożenia terminu wykonania przedmiotu umów do końca roku budżetowego 2012,  tym samym wydłużenia terminu realizacji zadań na 2013 rok .

4) w dziale 921,  rozdział 92195 – zadanie pn.: „Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych funkcji „Miasto otwarte” -  I etap 14.760,00 zł

W dniu 28.11.2012  wykonawca przedmiotowej dokumentacji złożył pismo z prośbą o przedłużenie terminu realizacji I-go etapu ze względu na  wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia  budowlanego, uniemożliwiającą realizację  tego etapu do końca 2012 roku.

W związku z powyższym proszę o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 w odniesieniu do przedmiotowych  zadań.