##### PROJEKT

##### II Wer

II wersja

##### U C H W A Ł A Nr ……./2016

##### RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

## Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada  Miejska  Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§	1.	Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
 w kwocie ogółem 384.841,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 20.580,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,

- 364.261,52 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania własne.

§	2.	Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§	3.	Sprawozdanie z realizacji wydatków, o których mowa w § 1 Prezydent  Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

§	4.	Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§	5.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

Zaopiniował pod względem

prawnym:

Załącznik nr 1

do Uchwały        /2016

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 580,00 |  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 |  |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 |  |
|  |  | 4300 | Wykonania podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej | 6 000,00 | 30.06.2017 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 6 580,00 |  |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 6 580,00 |  |
|  |  | 4170 | Sporządzanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 6 580,00 | 30.06.2017 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000,00 |  |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000,00 |  |
|  |  | 4170 | Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki | 8 000,00 | 30.06.2017 |
|  |  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 364 261,52 |  |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 311 261,52 |  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 182 216,46 |  |
|  |  | 6050 | Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” | 76 137,00 | 15.06.2017 |
|  |  | 6050 | Budowa ulicy Lipowej | 23 923,50 | 15.06.2017 |
|  |  | 6050 | Rozbudowa ulicy Rudej | 23 730,96 | 20.02.2017 |
|  |  | 6050 | Budowa ulic w osiedlu Ludwików | 29 212,50 | 15.02.2017 |
|  |  | 6050 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM | 29 212,50 | 15.02.2017 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 129 045,06 |  |
|  |  | 6050 | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja | 129 045,06 | 30.06.2017 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 000,00 |  |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 46 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt | 46 000,00 | 30.06.2017 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 7 000,00 |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 7 000,00 |  |
|  |  | 6050 | Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. | 7 000,00 | 30.06.2017 |
| RAZEM |  |  |  | 384 841,52 |  |

Objaśnienia

do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016.

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niżej wymienionych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – „Wykonania podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej” – 6.000,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wydania decyzji o warunkach zabudowy występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania na wykonanie podziału działki gruntu położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Strzeleckiej do dnia 30.06.2017 r.

Dział 710, rozdział 71095 – „Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 6.580,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do końca 2016 roku z uwagi na procedury administracyjne  występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2017 r.

Dział 921, rozdział 92120 – „Sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki” – 8.000,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z uwagi na późny termin przekazania niezbędnej dokumentacji, który spowodowany były wydłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 –  „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” – 76.137,00zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania robót do końca 2016 roku, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązania występujących kolizji energetycznych zgodnie z nowowydanymi warunkami technicznymi przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz., występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 15.06.2017 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Budowa ulicy Lipowej” – 23.923,50 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2016r., z uwagi na konieczność uzyskania szeregu zgód i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Wolborki, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy do dnia 15.06.2017r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Rozbudowa ulicy Rudej” – 23.730,96 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania I etapu prac projektowych obejmującego wykonanie koncepcji projektowej, z uwagi na konieczność przeprowadzenia analiz dotyczących sposobu odprowadzenia wód deszczowych, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania koncepcji do dnia 20.02.2017r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Budowa ulic w osiedlu Ludwików” – 29.212,50 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania I etapu prac projektowych obejmującego wykonanie koncepcji projektowej, z uwagi na złożoność i wymogi dotyczące procedur uzgodnieniowych do decyzji środowiskowej, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania koncepcji do dnia 15.02.2017r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM „ – 29.212,50 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania I etapu prac projektowych obejmującego wykonanie koncepcji projektowej, z uwagi na złożoność i wymogi dotyczące procedur uzgodnieniowych do decyzji środowiskowej, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania koncepcji do dnia 15.02.2017r.

Dział 600, rozdział 60017 – „Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w ulicy Macieja” – 129.045,06 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2016 r. z uwagi na warunki atmosferyczne, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2017 r.

Dział 900, rozdział 90013 – „Dokumentacja na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt” – 46.000,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania II etapu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz z konieczności wprowadzenia w dokumentację techniczną zmian technologicznych, które spowodowały wydłużenie wykonania dokumentacji i przekazania do Starostwa Powiatowego, występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2017 r.

Dział 926, rozdział 92601 – „Budowa trybuny sportowej przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” – 7.000,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania projektu budowlanego na budowę trybuny sportowej przy ul. Nowowiejskiej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2017 r.