SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
DLA GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI 
ZA 2018 ROK

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego (PGN) został opracowany w 2015 r. i przyjęty uchwałą nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015 r., a następnie zmieniony uchwałą 
nr XXIII/235/2016 z dnia 4 lutego 2016 r., uchwałą nr XXIV/239/2016 z dnia 25 lutego 
2016 r., uchwałą nr XXXVIII/345/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz uchwałą 
nr LXX/619/2018 z dn. 18 października 2018 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sporządzony dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki ma pomóc w wypełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Posiadanie aktualnego dokumentu jest podstawą do uzyskania dotacji na realizację przedsięwzięć inwestujących m.in. w poprawę jakości powietrza atmosferycznego.

PGN jest dokumentem określającym cele polityki niskoemisyjnej, do których należą 
w szczególności:

- ograniczenie emisji niskiej,

- wykorzystanie oraz wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych,

- poprawa efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii finalnej.

Opracowany przez gminę Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma za zadanie określić jej wizję rozwoju pod względem ochrony klimatu oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Zmniejszenie emisji powinno nastąpić w wyniku wdrożenia innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju i niosących ze sobą szereg korzyści o charakterze gospodarczym czy ekonomicznym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem obejmującym wszystkie sektory 
produkujące i odbierające energię, w których rekomenduje się przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Ponadto dokument ten musi charakteryzować się spójnością zawartych w nim przewidzianych do realizacji działań z wieloletnim planem finansowym gminy oraz gminnymi dokumentami strategicznymi.

Posiadanie przez gminę aktualnego oraz pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększa szansę na uzyskanie środków finansowych Unii Europejskiej 
na realizację zamierzonych inwestycji.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki jest zobligowana do sporządzania corocznego raportu monitorującego wykonanie poszczególnych działań wpisanych do harmonogramu PGN na mocy zapisów zawartych w treści dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Celem niniejszych sprawozdań jest określenie
bieżącego statusu realizacji zadań uwzględnionych w dokumencie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. w porozumieniu z działającymi na terenie miasta spółkami i innymi podmiotami ze szczególnym uwzględnieniem:

- Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. P.O.W. 5 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 
przy ul. Targowej 18,

- Powiatu Tomaszowskiego przy ul. Św. Antoniego 41 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Spółdzielni Mieszkaniowej” Grota” przy ul. Nadrzecznej 38/40 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Przodownik” przy ul. W. Panfil 5 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 
przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zgorzelickiej 14/18 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Zakładu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. przy ul. Skłodowskiej-Curie 51/53 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. przy ul. Wierzbowej 136 
w Tomaszowie Mazowieckim.

Do przygotowania sprawozdania wykorzystano również materiały będące 
w posiadaniu Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Z prośbą o udostępnienie wymaganych do sporządzenia sprawozdania danych zwrócono się także do podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o uwzględnienie w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego” – dokumencie przyjętym uchwałą nr XIX/181/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego 
z dn. 26 listopada 2015 r. Wyżej wymienione podmioty we wnioskach skierowanych do Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. wskazały planowane do realizacji w 2018 roku inwestycje mające na celu m.in. przeprowadzenie modernizacji i termomodernizacji budynków, budowę turbiny wodnej do odzysku energii, wymianę oświetlenia na elektryczne o niskim poborze prądu, montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę taboru samochodowego na samochody o napędzie hybrydowym lub elektrycznym wraz z rozwojem infrastruktury ładowania oraz infrastruktury towarzyszącej, budowę przyłączy ciepłowniczych, budowę sieci ciepłowniczej oraz budowę źródła kogeneracyjnego.

Wśród podmiotów, które wystąpiły z wnioskiem o uwzględnienie w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej znalazły się:

- Archidiecezja Łódzka przy ul. Skorupki 1 w Łodzi,

- Parafia pw. Św. Antoniego przy ul. P.O.W. 2 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. przy ul. Wierzbowej 136 w Tomaszowie Mazowieckim,

- Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 109/111 
w Tomaszowie Mazowieckim,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grota” przy ul. Nadrzecznej 38/40 w Tomaszowie Mazowieckim.

Dla potrzeb wykonania niniejszego raportu, celem weryfikacji stopnia wykonania zadań wpisanych do Planu zwrócono się do ww. podmiotów o określenie bieżącego statusu ich realizacji.

W nawiązaniu do założeń realizowanych w ramach PGN, w 2018 roku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych, mających na celu redukcję niskiej emisji. Stosownie do informacji pozyskanych od poszczególnych podmiotów działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz bazując na informacjach, którymi dysponuje Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., wyszczególniono je w niniejszym sprawozdaniu.

Archidiecezja Łódzka zrealizowała w 2018 r. w całości zadanie wpisane na poz. 96. „Efektywne energetycznie obiekty Archidiecezji Łódzkiej w Tomaszowie Mazowieckim – Katolicka Szkoła Podstawowa i budynek administracyjno-gospodarczy”.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w 2018 r. nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 106. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Zadanie wpisane na poz. 94. realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarna przy 
ul. P.O.W. 5 dotyczące modernizacji budynku znajduje się w fazie kompletowania 
i sporządzania dokumentacji dotyczącej remontu, w tym  modernizacji instalacji CO, pokrycia dachowego, drzwi i stolarki okiennej oraz docieplenia ścian budynku należącego do OSP Tomaszów Mazowiecki.

Parafia pw. Św. Antoniego nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 97. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów należących do Parafii Św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W. 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 
w 2018 r. zrealizowała na terenie Tomaszowa Mazowieckiego inwestycje przedstawione 
w tabeli poniżej:

| Lp. | Adres inwestycji | Zakres (długość sieci, średnica) | Liczba przyłączy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Spalska | ś/c DN 160 mm PE; L=279,40 mb | 1 | 18.12.2019 |
| 2. | ul. Słowackiego 45, ul. Legionów 57 | gazociąg niskiego ciśnienia DN 110 o długości 140 m wraz z przyłączami gazowymi DN 40 o długości 86 m łącznie | 2 | 21.12.2019 |
| 3. | ul. Wrzosowa 11, ul. Wrzosowa 15 | gazociąg średniego ciśnienia DN 63 o długości 100 m wraz z przyłączami gazowymi DN 25 o długości 8 m łącznie | 2 | 21.12.2019 |
| 4. | ul. Okrzei 2 ul. Okrzei 12 ul. Okrzei 13 ul. Okrzei 14 ul. Okrzei 17 ul. Okrzei 19 ul. Okrzei 20 ul. Okrzei 21 ul. Okrzei 22 | gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE o długości L= ok. 200 m | 9 | 31.12.2019 |
| 5. | ul. Szczęśliwa 52 ul. Szczęśliwa 57 ul. Szczęśliwa 59 | dn 63 PE o długości L= ok. 254 m | 3 | 31.12.2019 |

Powiat Tomaszowski w 2018 r.:

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 3. „Przyłączenie budynków zarządzanych przez Powiat Tomaszowski do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez przyłączenie do ciepła miejskiego obiektów po byłym Zespole Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących”,

- realizuje na bieżąco zadanie wpisane na poz. 4. „Sukcesywne przechodzenie na żarówki typu LED, wymiana instalacji elektrycznej, instalowanie urządzeń elektrycznych o małym poborze prądu, wymiana instalacji c.o.  we wszystkich budynkach szkoły – I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz. 
im. J. Dąbrowskiego”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 7. „I LO im. J. Dąbrowskiego 
ul. Mościckiego 22/24 – wymiana instalacji C.O. we wszystkich budynkach szkoły”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 8. „Poradnia lekarzy ul. Zagajnikowa 3 – modernizacja CO, rur oraz grzejników; wymiana podgrzewacza ciepłej wody, wymiana oświetlenia na energooszczędne”,

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 61. „Głęboka termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i budynku szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania polegającego na termomodernizacji budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Maz.,

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 62. „Kompleksowa termomodernizacja budynków warsztatów szkolnych ZSP Nr 3 – wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania polegającego na modernizacji i adaptacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 63. „Głęboka termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 64. „Termomodernizacja połaci dachowej w budynku C Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 65. „Głęboka termomodernizacja zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ul. Niskiej będącego w strukturach Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 67. „Głęboka termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Polnej”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 68. „Głęboka termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Jana Pawła II”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 69, „Dom dla osób z  zaburzeniami psychicznymi ul. Szkolna 14A – remont kapitalny dachu”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 71. „Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. Mościckiego 3 – remont i ocieplenie dachu”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 73. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 6 ul. Strefowa 3 – remont dachu pracowni artystycznej”,

- realizuje na bieżąco zadanie wpisane na poz. 76. „Poradnia lekarzy – 
ul. Zagajnikowa 3 – wymiana oświetlenia na energooszczędne”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 78. „I LO im. J. Dąbrowskiego 22/24 – przechodzenie na żarówki LED, wymiana instalacji elektrycznej, instalowanie urządzeń elektrycznych o niskim poborze prądu”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 84. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Staszica ul. Św. Antoniego 57/61 – wymiana oświetlenia na LED, modernizacja instalacji wod.-kan.”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 88. „Budowa budynku dydaktycznego 
w technologii budynku masywnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grota” w 2018 r.:

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 107. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ul. Strzeleckiej 15 
w Tomaszowie Mazowieckim,

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 108. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Granicznej 61 w Tomaszowie Mazowieckim; w zakresie realizacji niniejszego zadania został opracowana audyt energetyczny budynku, złożono również wniosek o przyznanie środków pomocowych Programu Jeremie2 (Pożyczka Termomodernizacyjna) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zlecono opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w 2018 r.:

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 30. „Budowa sieci cieplnej do ulicy Warszawskiej i Głównej”,

- zrealizowała w całości zadanie wpisane na poz. 31. „Budowa przyłączy wysokich parametrów do obiektu dawnej Mleczarni oraz obiektów przy ulicy Dzieci Polskich” – zadanie zrealizowano w zakresie budowy przyłącza do obiektu dawnej Mleczarni,

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 33. „Budowa przyłącza wysokich parametrów do pawilonów przy ul. Zawadzkiej”,

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 36. „Poprawa kontroli pracy węzłów 
i instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dzięki ciągłemu monitorowaniu warunków ich pracy – kotłownia ulica Zawadzka”,

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 37. „Połączenie systemu całodobowego monitoringu węzłów cieplnych na Osiedlu Obrońców Tomaszowa Maz. z 1939 r. 
z systemem monitoringu źródła ciepła – kotłownia przy ulicy Zawadzkiej”,

- nie zrealizowała zadania wpisanego na poz. 39. „Stosowanie technik opartych 
o paliwa odnawialne – kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne – kotłownia przy ulicy Zawadzkiej,

- realizuje na bieżąco zadanie wpisane na poz. 40. „Program EKO-PRZODOWNIK” – Blok 1 – ochrona środowiska, Blok – 2 – efektywność energetyczna, Blok 3 – zielone osiedla”.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w 2018 roku zrealizowało w części zadanie wpisane na poz. 2. w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie:

- docieplenia elewacji budynku frontowego od strony podwórka budynku przy 
ul. Warszawskiej 21/23,

- docieplenia ściany szczytowej budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 17.

W zasobach administrowanych przez Spółkę wymienionych zostało 111 sztuk okien na nowe PCV energooszczędne.

Ponadto wykonano szereg modernizacji i wymian źródeł ciepła zmierzających do ograniczenia niskiej emisji:

- ul. Niska 18A – wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody i robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła,

- ul. Niska 18B – wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego c.w.u., modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku,

- Pl. Narutowicza 7 – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej w lokalu użytkowym „A” w budynku usługowym, rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji wody zimnej, rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, zakup 
i podłączenie kotła gazowego do istniejącej instalacji gazowej wraz z uruchomieniem,

- ul. Barlickiego 10/12, ul. Krzywa 17/19, ul. Barlickiego 14  - podłączenie ciepła miejskiego – wykonanie i uruchomienie dwufunkcyjnych węzłów cieplnych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w każdym budynku, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody,

- ul. Joselewicza 11 – budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego na odcinku od szafki na kurek główny do projektowanych odbiorników gazu oraz zakup 4 szt. kotłów gazowych, montaż 
i przyłączenie przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie instalacji (c.o. i c.w.u.) w lokalach mieszkalnych, demontaż istniejących urządzeń,

- ul. Topolowa 5 – wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody w budynku,

- ul. Topolowa 7 – wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody,

- ul. Długa 29/35 – wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, instalacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pralni na kotłownie gazową, instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do kuchni, kotłownia gazowa, wprowadzenie ciepłej wody, wymiana zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie centralnego ogrzewania,

- ul. Barlickiego 20 – podłączenie ciepła miejskiego – budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z wydzieleniem części pomieszczenia usługowego na pomieszczenie węzła cieplnego, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,

- ul. Zagajnikowa 5 – wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacja instalacji zimnej wody i kanalizacji, rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody,

- ul. Farbiarska 18 – podłączenie ciepła miejskiego – etap I – wykonanie i uruchomienie indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła,

- ul. Tkacka 21 – budowa wewnętrznej instalacji gazu ziemnego, instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny do odbiorników gazu w poszczególnych lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi, montaż kotłów gazowych dwufunkcyjnych.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zgorzelickiej 14/18 w 2018 r. przeprowadziła termomodernizację budynku polegającą na ociepleniu ścian zewnętrznych, podmurówki 
i dachu, wymianie stolarki okiennej w częściach wspólnych i stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, stosując procedurę zamówień publicznych, zrealizował w 2018 roku szereg działań inwestycyjnych na terenie miasta, w tym prac termomodernizacyjnych oraz mających na celu poprawę jakości dróg. Należą do nich m.in.:

- przebudowa Parku Bulwary w ramach projektu pn. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji 
i terenów zielonych – MIASTO NAD RZEKĄ,

- przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej 
w Szkole Podstawowej nr 10,

- przebudowa kuchni i zaplecza wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół 
Nr 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa węzła kuchennego wraz 
z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10,

- przebudowa ulicy Koszykowej,

- przebudowa ulic: Jana, Grażyny, Edwarda w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – poprawa infrastruktury drogowej – Etap I,

- przebudowa ulicy Sterlinga,

- budowa ulicy Lipowej,

- utwardzenie płytami YOMB dróg gruntowych – ulic: Gabrysiewicz, Smolnej oraz Północnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg przy użyciu płyt betonowych typu YOMB,

- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi 
i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A oraz 31 – etap I, 
w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018,

- modernizacja nawierzchni zewnętrznych w placówkach oświatowych – w Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 14,

- utwardzenie nawierzchni ul. Siedmiodomki,

- przebudowa chodników w ciągu ul. Jałowcowej,

- utwardzenie terenu przy ul. Polnej 27a i 29,

- utwardzenie 4 sięgaczy ul. Krawieckiej płytami typu YOMB,

- przebudowa ul. Skorupki – etap I w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. Przebudowa ul. Kombatantów i ul. Skorupki,

- utwardzenie odcinka ul. Kolejowej płytami typu YOMB w ramach zadania 
pn. Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- przebudowa chodnika w ciągu ulicy Cmentarnej w ramach zadania 
pn. Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- utwardzenie drogi płytami typu YOMB ul. Kamila w ramach zadania 
pn. Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- utwardzenie ul. Żwirowej i odcinka ul. Odkrywkowej płytami typu YOMB 
w ramach zadania pn. Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- utwardzenie pięciu sięgaczy ul. Wąwalskiej oraz jednego ul. Witosa płytami typu YOMB w ramach zadania pn. Utwardzenie ulic i chodników na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z nakładki asfaltowej, nawierzchni z płyt betonowych (chodniki), wymiana istniejącego oświetlenia w ramach zadania pn. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nowowiejskiej wraz z zapleczem szatniowym,

- przebudowa ulicy Technicznej,

- wykonanie rocznego przeglądu okresowego dróg oraz obiektów mostowych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,

- naprawa dachu na budynku ZSP nr 3 w Przedszkolu nr 9 przy ul. Robotniczej 30 w Tomaszowie Maz. w ramach zadania: Remonty w placówkach oświatowych,

- wymiana posadzek i drzwi w ciągach komunikacyjnych w Zespole Przedszkolnym – Przedszkolu nr 12 przy ul. Kombatantów 1/3 w ramach zadania: Remonty 
w placówkach oświatowych,

- wymiana dachu „brogu” w Skansenie Rzeki Pilicy w ramach zadania: Remonty 
w instytucjach kultury,

- wykonanie prac remontowych w jadalni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Słowackiego 32/42 
w ramach zadania: Remonty w placówkach oświatowych,

- remont szatni i ciągu komunikacyjnego na parterze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Stolarskiej 21/27 
w ramach zadania: Remonty w placówkach oświatowych,

- wykonanie prac remontowo-malarskich w ZSP nr 10 – w Przedszkolu nr 11 przy ul. Farbiarskiej 51/57 w ramach zadania: Remonty w placówkach oświatowych,

- wykonanie prac remontowo-malarskich w ZSP nr 10 – w Szkole Podstawowej nr 3 przy al. Piłsudskiego 42/46 w ramach zadania: Remonty w placówkach oświatowych,

- przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi 
i chodnikami w obrębie bloków przy ul. Niskiej 27/29, 27/29A – etap I w ramach III edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego,

- roboty remontowe i remont elewacji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Mościckiego 6 w ramach zadania: Remonty w instytucjach kultury,

- roboty remontowe w Skansenie Rzeki Pilicy w ramach zadania: Remonty 
w instytucjach kultury.

Ponadto Wydział Inwestycji:

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 70. „Gimnazjum nr 7 – hala sportowa 
ul. Św. Antoniego 43/45 – termomodernizacja wraz z wentylacją”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 75. „Gimnazjum nr 7 
ul. Św. Antoniego 43/46 – modernizacja oświetlenia”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 79. „Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe ze sterowaniem logicznym”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 83. „Młodzieżowy Dom Kultury 
ul. PCK 10 – doprowadzenie wody”,

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 85. poprzez realizację projektu „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizację miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad Rzeką”; nie została zrealizowana część dotycząca projektu „Budowa, rozbudowa i przebudowa budynków i ich adaptacja na cele kulturalne – Miasto Otwarte”.

Zakład Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź  Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki w 2018 r.:

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 49. „Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II, ul. Smugowa, ul. Słoneczna, ul. Graniczna, ul. Słowackiego, ul. Wierzbowa, 
ul. Stolarska – modernizacja sieci energoenergetycznej SnN i nN (Budowa 0,50 km linii średniego napięcia 15 kV, 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kv, modernizacja 
2 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, 3,1 km linii niskiego napięcia, wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz, demontaże”; zadanie zostało zrealizowane 
w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznej przy ul. Jana Pawła II, 
ul. Smugowej, ul. Słonecznej, ul. Granicznej oraz ul. Wierzbowej,

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 55. „Tomaszów Maz. ul. Fabryczna, 
ul. Bociania, ul. Hubala – modernizacja sieci 15 kV i 0,4 kV (Budowa 3,20 km linii niskiego napięcia, wymiana stacji transformatorowej. Budowa 0,70 km linii średniego napięcia 15 kV, 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wyprowadzenie mocy na istniejącą sieć 0,4 kV, podział sieci 0,4 kV, 0,65 km linii niskiego napięcia, wymiana przyłączy na izolowane, wyniesienie układów pomiarowych, demontaż linii 0,4 kV”; zadanie zostało zrealizowane w zakresie modernizacji sieci 15 kV i 0,4 kV przy 
ul. Fabrycznej w Tomaszowie Maz.

Ponadto w 2018 r. wybudowane zostały przyłącza kablowe i napowietrzne 0,4 kV zasilające nowe obiekty budowlane, wybudowana została linia kablowa oraz złącza kablowe 15 kV w celu zasilania centrum logistycznego oraz zakładu produkcyjnego, jak również przebudowano linię 110 kV Wolbórz-Tomaszów 1.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o.:

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 13. „Przekształcenie kotłowni ZGC Tomaszów Mazowiecki przy ulicy Wierzbowej w elektrociepłownię”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 15. „Planowana budowa ciepłowni geotermalnej”,

- zrealizował zadanie wpisane na poz. 103. „Budowa 13 przyłączy do nieruchomości położonych na ul. Dywanowej/Przędzalnianej”,

- zrealizował zadanie wpisane na poz. 104. „Budowa sieci ciepłowniczej 
w ul. Fabrycznej, Przędzalnianej i Dywanowej oraz w ul. Sterlinga i Benniego”,

- nie zrealizował zadania wpisanego na poz. 105. „Budowa nowego Źródła Kogeneracyjnego”.

Ponadto w 2018 r. zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej nieruchomości znajdujące się pod adresem: ul. Sterlinga 2, ul. Benniego 4, ul. Benniego 5, ul. Benniego 6, 
ul. Benniego 7, ul. Przędzalniana 3, ul. Przędzalniana 5, ul. Przędzalniana 6, ul. Przędzalniana 7, ul. Dywanowa 2, ul. Dywanowa 2a, ul. Dywanowa 5, ul. Dywanowa 6, ul. Dywanowa 7, ul. Dywanowa 8, ul. Dywanowa 9, ul. Dywanowa 10, ul. Bema 11, ul. Fabryczna 35, 
ul. Legionów 18, ul. Legionów 57, ul. Zgorzelicka 5a, ul. Smugowa 49C, ul. Smugowa 49D, ul. Lewa 13, ul. Lewa 14, ul. Perłowa 16, ul. Prawa 8, ul. Św. Antoniego 65/69, 
ul. Wiejska 12/18, ul. Farbiarska 20/24, ul. Fabryczna 13, ul. Barlickiego 20.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.:

- zrealizował w części zadanie wpisane na poz. 98. „Budowa turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim Małej Elektrowni Wodnej (MEW)”; realizację zadania rozpoczęto 
w 2018 r.,

- realizuje na bieżąco zadanie wpisane na poz. 99. „Kompleksowa wymiana oświetlenia na elektryczne o niskim poborze prądu we wszystkich obiektach ZGW-K”,

- rozpoczął realizację zadania wpisanego na poz. 100. „Instalacje fotowoltaiczne dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.”;

- rozpoczął realizację zadania wpisanego na poz. 101. „Wymiana taboru samochodowego o napędzie hybrydowym lub elektrycznym”.

PODSUMOWANIE

Konieczność opracowania przez gminę dokumentu PGN wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Stosownie do zapisów w treści dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”, gmina sporządza coroczne raporty, mające na celu zobrazowanie stopnia realizacji PGN na terenie miasta za rok poprzedzający (2018).

Przygotowaniu niniejszego sprawozdania posłużyły materiały pozyskane z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., a także dane udostępnione przez podmioty uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.

W 2018 r. na terenie miasta zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych w zakresie ograniczenia emisji niskiej, wykorzystania i wzrostu udziału energii pochodzącej ze źródeł alternatywnych, a także poprawy efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii.

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. przeprowadził w roku ubiegłym prace obejmujące m.in. przebudowy i modernizacje nawierzchni ulic, miejsc parkingowych, chodników oraz remonty, przebudowy i modernizacje pomieszczeń, powierzchni dachów czy elewacji w budynkach oświaty i kultury.

Archidiecezja Łódzka w 2018 r. dokonała termomodernizacji obiektów zarządzanych zlokalizowanych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego.

Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. P.O.W. 5 realizuje na bieżąco zadanie dotyczące termomodernizacji budynku będącego siedzibą OSP poprzez sporządzanie dokumentacji 
w zakresie prac remontowych. Rozpoczęcie prac planowane jest na drugi kwartał 2020 r.

Parafia pw. Św. Antoniego nie zrealizowała zadania polegającego na przeprowadzeniu modernizacji energetycznej obiektów należących do parafii.

Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi wybudował
w 2018 r. na terenie Tomaszowa Mazowieckiego 17 przyłączy gazowych do gazociągów niskiego i średniego ciśnienia.

Powiat Tomaszowski w 2018 r. zrealizował zadania polegające na przyłączaniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na bieżąco realizowane są również inwestycje związane z wymianą oświetlenia na żarówki typu LED, wyminą instalacji elektrycznej, instalowaniu urządzeń elektrycznych o małym poborze prądu i wymianie instalacji c.o. 
w budynkach oświaty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” realizuje na bieżąco zadania związane 
z zagadnieniami ochrony środowiska i efektywności energetycznej w ramach Programu EKO-PRZODOWNIK. W 2018 r. natomiast wybudowała przyłącza wysokich parametrów do obiektów usługowych.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało 
w 2018 r. w budynkach wspólnotowych i komunalnych zadania polegające na:

- dociepleniu elewacji i ścian szczytowych budynków ,

- wymianie okien na energooszczędne wykonane z materiału PCV,

- wykonaniu jedno- i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych,

- modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- likwidacji gazowych podgrzewaczy wody,

- rozprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- budowie wewnętrznej instalacji gazu ziemnego ,

- wykonaniu instalacji sanitarnej,

- montażu kotłów gazowych.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zgorzelickiej 14/18 w 2018 r. przeprowadziła prace termo modernizacyjne, w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych, podmurówki, dachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakład Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki w 2018 r. zmodernizował odcinki sieci elektroenergetycznej przy ulicach położonych w bliskiej odległości od centrum miast, dokonał modernizacji linii elektroenergetycznej, wybudował przyłącza kablowe i napowietrzne zasilające obiekty budowlane oraz linię kablową wraz ze złączami kablowymi.

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w 2018 r. wybudował 33 przyłącza ciepłownicze do nieruchomości położonych na terenie miasta.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 2018 r. rozpoczął realizację prac związanych z budową turbiny wodnej do odzysku energii, będącej elementem Małej Elektrowni Wodnej, jak również podjął się wymiany oświetlenia na energooszczędne 
o niskim poborze prądu w obiektach należących do ZGW-K.

W 2018 r. zadań inwestycyjnych, uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego, realizowanych w celu ograniczenia emisji niskiej nie przeprowadzały „Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grota”.