Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY NR WRIK.272.2. … .2021.ZP

Umowa zawarta w dniu …………….. w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty poza trybami ustawy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2021 r., pomiędzy:

Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16; posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310, zwaną dalej „zamawiającym” reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego – Tomasza Jurka

a …………………… posiadającym NIP: ………….., REGON: ……………….zwanym dalej „wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia i termin realizacji

- Nazwa zamówienia: Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 20, ul. Sikorskiego 6A w Tomaszowie Mazowieckim – TBO.

- Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 20 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tomaszowie Maz.

- Wyszczególnienie robót:

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw:

- zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej,

- dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

- Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

- zestaw zabawowy metalowy – 1 zestaw,

- huśtawka potrójna – 1 zestaw,

- mini bramki do piłki nożnej montowane na stałe w podłożu wymiary 1,8m x 1,2m – 2 szt.,

- pociąg z wagonami – 1 zestaw,

- stonoga składająca się z trzech modułów – 1 zestaw,

- piaskownica metalowa oraz z tworzywa HDPE o wymiarach 3m x 3m,

- ślizgawka Dino – 1 szt.

- Zakup, dostawa i montaż elementów małej architektury:

- montaż ławki stalowej z siedziskiem drewnianym – 2 szt.,

- montaż stołu piknikowego z ławkami – 1 zestaw,

- kosz na śmieci – 2 szt.,

- tablica informacyjna – 1 szt.

- Roboty rozbiórkowe z wywózką na składowisko odpadów:

- rozbiórka piaskownicy betonowej 2,7 m³,

- rozbiórka chodnika z płyt betonowych 54 m²,

- karczowanie pni – 18 szt.,

- wycinka drzew – 6 szt.,

- uporządkowanie terenu.

- Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie amortyzującym upadek do 100 m²:

- wykonanie prac ziemnych – korytowanie,

- ustawienie obrzeży betonowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa,

- wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej zasypanej piaskiem kwarcowym.

- Budowa boiska zielonego z trawy z rolki/siewem:

- zdjęcie darniny 24m x 12,4m,

- niwelacja terenu 15m x 24m,

- ułożenie siatki PCV – tzw. antykret 15m x 10m,

- ułożenie trawy z rolki 15m x 10m,

- obsianie trawą terenu przyległego do boiska ok. 150m²,

- ułożenie obrzeża betonowego na podsypce betonowej dł. 54mb,

- przywóz i rozścielenie ziemi urodzajnej ok. 10m³,

- wywóz pozostałości darni z terenu budowy.

4.	Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy przez wykonawcę.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie przyjmowana data wskazana w protokole odbioru końcowego robót.

- Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z uzyskanym przez wykonawcę pozwoleniem/zgłoszeniem na budowę placu zabaw.

§ 2

Wynagrodzenie, sposób płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:…………………..złotych brutto (słownie……………………………..………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonawcy związane z prawidłową realizacją robót objętych programem funkcjonalno-użytkowym, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania oraz innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji , w tym przeniesienie praw autorskich majątkowych i zależnych do opracowanej dokumentacji projektowej, a także koszty związane z wykonaniem zabezpieczenia i oznakowania robót na czas realizacji.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac.

- Płatność za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę po skutecznym odbiorze całości przedmiotu umowy dokonanym przez zamawiającego, potwierdzającym prawidłowe wykonanie wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Warunkiem skutecznego odbioru jest protokół odbióru robót budowlanych zgodny z zakresem robót oraz wytycznymi zamawiającego.

- Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Należność zostanie regulowana na rachunek nr……………………………, który jest rachunkiem prowadzonym do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem robót na cele budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekazać wykonawcy miejsce realizacji robót.

- Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy sprawować będzie wyznaczony pracownik zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych robót.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z osobą wskazaną przez wykonawcę w ofercie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia niezależnemu podmiotowi prób, badań lub ekspertyz                        w zakresie przedmiotu zamówienia. Jeżeli potwierdzą one, iż jest on realizowany niezgodnie                                 z programem funkcjonalno-użytkowym, normami, z należytą starannością czy zaleceniami zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie doprowadzić przedmiot zamówienia do stanu właściwego (na własny koszt) oraz pokryć koszty wykonania prób, badań lub ekspertyz.

- Zamawiający przygotuje dla osoby upoważnionej do wykonania projektu zagospodarowania pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki w postępowaniu przed organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie uzyskiwania uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz we wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem ze Starostwa Powiatowego zaświadczenia o braku sprzeciwu na realizację inwestycji.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

1.	Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według załączonego programu funkcjonalno-użytkowego, postanowień ogłoszenia o zamówieniu, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.

2.	Projekt zagospodarowania, którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1 umowy powinien być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami                i normami oraz programem funkcjonalno – użytkowym.

3.	Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym projekt zagospodarowania terenu uwzględniający rozmieszczenie urządzeń placu zabaw, terenów zielonych i innych elementów będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskać akceptację na użyte materiały i urządzenia. Urządzenia zaproponowane przez wykonawcę powinny być równoważne – nie gorsze niż przyjęte przez zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym.

4.	Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- część opisową,

- dokumentację rysunkową obejmującą następujące rysunki:

- projekt zagospodarowania terenu – zwymiarowanie rzutu przedszkolnego placu zabaw z naniesieniem urządzeń zabawowych w poszczególnych strefach (dla strefy placu zabaw należy zwymiarować strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń) oraz pozostałymi elementami tj. tereny zielone, kosze naśmieci, ławki, tablice informacyjne, itp.,

- projekt nawierzchni bezpiecznej,

- przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni i podbudowy,

- wykaz wyposażenia wraz z kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami zgodności z normami PN-EN 1176 części 1-11,

- instrukcje użytkowania i konserwacji dla wszystkich zaprojektowanych urządzeń.

5.	Przy projektowaniu wykonawca zobowiązany jest uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem istniejącej infrastruktury np. budynki, drogi, ogrodzenia, sieci podziemnych, linii drzew.

6.	Dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz że jest zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7.	Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową, zajdzie konieczność  wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, wykonawca wykona tę dokumentację na koszt własny.

8.	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu:

- projekt zagospodarowania terenu – 2 egz. w wersji papierowej,

- zaświadczenie o braku sprzeciwu na realizację zadania uzyskane od Starostwa Powiatowego - oryginał,

- kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem zamawiającego – 2 egz.,

- karty materiałowe na materiały i wbudowane urządzenia.

9.	Wykonawca po akceptacji projektu zagospodarowania terenu przez zamawiającego złoży wniosek                do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania zgody na rozpoczęcie prac budowlano – montażowych.

10.	Rozpoczęcie prac budowlano – montażowych nastąpi po uzyskanej zgodzie ze Starostwa Powiatowego.

11.	Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, uporządkowanie terenu po ich zakończeniu oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, zakończenia i odbioru robót.

12.	Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za znajdującą się na terenie robót oraz znajdującą się na nim infrastrukturę, obiekty oraz inne składniki majątkowe zamawiającego.

13.	Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia zamawiającego, wydawane zgodnie                                      z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

14.	Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

15.	Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 14 zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

16.	Wykonawca zobowiązany jest posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały i urządzenia.

17.	W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 16.

18.	Powstałe w trakcie wykonywania robót materiały z rozbiórki (np. gruz, ziemia, gałęzie) wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797). Nadmiar ziemi zostanie wywieziony lub rozplantowany na terenie przylegającym do placu zabaw w miejscu wskazanym przez zamawiającego/Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

19.	Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową i nie naruszają praw i uprawnień osób trzecich.

20.	Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na zasadzie wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje w szczególności prawa do wielokrotnego wykorzystywania i udostępniania dokumentacji na potrzeby zamawiającego.

21.	Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu powstałego na podstawie niniejszej umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji, między innymi takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie techniką elektroniczną, a także drukarską, wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie w inny sposób, wprowadzenie do pamięci komputera, w tym wprowadzenie do sieci Internet, użyczenie, a także wykorzystanie jako materiał wyjściowy do innych opracowań.

22.	Wykonawca przenosi na zamawiającego autorskie prawa zależne do opracowanej dokumentacji projektowej, które obejmują jego opracowanie oraz korzystanie z opracowania i rozporządzania nim.

23.	W ramach osobistych praw autorskich wykonawca – twórca projektu wyraża zgodę na publiczne (bez ograniczeń) udostępnianie opracowania wraz z podawaniem jego autorstwa (podawana nazwa autora- wg wersji przez niego wskazanej).

24.	Wykonawca udziela zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek wszystkich elementów opracowań wykonanych w ramach umowy.

25.	W przypadku wystąpienia przeciwko zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

26.	Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania.

27.	Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność                            za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela zamawiającemu (2, 3 albo 4 w zależności od wskazanej w ofercie) letniej gwarancji jakości na wykonanie robót budowlanych oraz montaż i trwałość zamontowanych urządzeń i elementów zabawowych.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia.

- Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego będzie się opóźniał z usunięciem usterek lub wad,  to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 4 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających            z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

§ 6

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz innych zmian, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu lub zwiększenie wynagrodzenia:

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią a w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, zagrożenia, epidemii, pandemii,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

- ograniczenia w dostępie do terenu istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

- przedłużające się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedury i postępowania administracyjne, cywilne, karne lub inne, w szczególności wydanie przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót, z powodów za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- działania osób trzecich niezależne od stron umowy uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie umowy we wskazanym terminie,

- inne nieokreślone w ust. 1 uniemożliwiające wykonania w terminie przedmiotu umowy,

- Zmiana, o której mowa powyżej, wymaga zawarcia aneksu do umowy. Ewentualny wniosek w sprawie zmiany terminu umowy wykonawca winien złożyć do zamawiającego najpóźniej 14 dni przed upłynięciem tego terminu.

- Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, chyba, że wykonawca uzasadni konieczność jego zwiększenia przedstawiając stosowne dokumenty i oświadczenia a zamawiający wyrazi na nie zgodę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych do realizacji umowy, w szczególności osób wskazanych do pełnienia funkcji projektantów. W celu dokonania zmiany projektanta, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić nową kandydaturę z zamawiającym i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie wymagane dla tego stanowiska, określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Przedmiotowa zmiana nie może powodować zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).

- Na wniosek każdej ze stron umowy, za zgodą zamawiającego, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego              dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zmiana niesie za sobą zwiększenie kosztów Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian.

- W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych w stosunku do przewidzianych zamawiający sporządza odpowiedni protokół wraz z uzasadnieniem zmian.

- Dopuszczalne są zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez zamawiającego.

- Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

- Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

- Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.

§ 7

Odbiory robót

1.	Odbiór dokonany będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, opracowaną dokumentację projektową, obowiązujące normy, zalecenia i uwagi zamawiającego.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zamawiającego/ wyznaczonego pracownika zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych, o których mowa w §  4 ust. 8.

3.	Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia. O terminie odbioru zamawiający zawiadomi wykonawcę.

4.	Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji całego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie określonych przez zamawiającego wymagań jakościowych, funkcjonalnych, celu, estetycznych.

5.	Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy.

6.	Przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie próby, pomiary, badania, rozruchy technologiczne, szkolenia.

7.	Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli wykonawca nie zakończył realizacji robót lub roboty zostały wykonane nieprawidłowo tj. niezgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, normami, przepisami, należytą starannością, sztuką budowlaną, poleceniami i uwagami zamawiającego.

8.	Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli wykonawca nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa ust. 2.

9.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie zamawiającego o usunięciu wskazanych podczas odbioru wad, usterek, nieprawidłowości oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót, dostaw i usług.

10.	Po przerwaniu odbioru ze względu na okoliczności wskazane w ust. 7 i 8 zamawiający wzywa wykonawcę do usunięcia usterek i nieprawidłowości.

11.	Zwłoka w wykonaniu przez wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2 lub przekazanie dokumentacji niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje pracę powołanej przez Zamawiającego komisji odbioru o czas niezbędny na uzupełnienie dokumentów lub usunięcie ich wad.

12.	Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych pracowników zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

13.	Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

14.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zamawiający przerwie czynności odbiorowe i wezwie wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad.

15.	W razie nieusunięcia przez wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej, wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające, zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto zamawiającego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia zamawiającego w tej sprawie.

16.	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może odmówić odbioru                do czasu ich usunięcia a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17.	W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze  końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

18.	Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny):

  - Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi                         i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez zamawiającego oraz do usunięcia stwierdzonych wad w ustalonym terminie.

  - Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądzie ostatecznym (pogwarancyjnym) po okresie rękojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez zamawiającego.

  - Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

  - Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie.

  - Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym terminie. 
W przypadku niedopełnienia powyższego warunku, zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko wykonawcy.

§ 8

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)	wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

2)	wykonawca mimo wezwania zamawiającego (co najmniej 2) wstrzymuje realizację przedmiotu umowy na czas, który uniemożliwia jego terminową realizację,

3)	wykonawca, mimo wezwania zamawiającego (co najmniej 2), realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami.

2.	W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze stron wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy oraz dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu. Inwentaryzację akceptuje i zatwierdza zamawiający.

3.	Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu umowy.

4.	Strony postanawiają, iż do opracowania inwentaryzacji robót budowlanych zostaną przyjęte stawki obowiązujące na rynku lokalnym.

§ 9

Kary umowne

1.	W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, jest on zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1

2.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem.

3.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac składających na przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, awarii lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

7.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić zamawiający, nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu niniejszej umowy w formie: ………………………………

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.

- Zabezpieczenie dotyczyć będzie również roszczeń co do kompletności i jakości opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, materiałów i wniosków przekazanych zamawiającemu.

- Po prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 30% wartości nominalnej zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie pozostawione na okres trwania rękojmi tj. w okresie ……. lat w zakresie robót budowlanych.

- Jeżeli wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia                         lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest wnieść, nie później niż do dnia wskazanego jako dzień zakończenia umowy, zabezpieczenie służące pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Jeżeli wykonawca nie wypełnia postanowień ust. 5 lub 6, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

- Jeżeli wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady, zarówno 
w zakresie określonym w ust. 2 jak i 3, zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi, 
a zapłatę pokryje ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim zamawiający wezwie jednokrotnie wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

- W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia zamawiający będzie dochodził od wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Jeżeli wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

- Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach przewidzianych w art. 453 ustawy pzp.

§ 11

Przepisy prawa

            - Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z dnia 2020.08.03),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24),

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.2021.222 t.j.                       z dnia 2021.02.02).

            - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 12

Postanowienia końcowe

1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

2.	Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

3.	Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

# 4.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla zamawiającego,                             a jeden dla wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: