CZĘŚĆ III WZÓR UMOWY  WRIK.272.1…..2022.ZP

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty                            w trybie podstawowym w oparciu o art. 266 i 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej jako ustawa pzp pomiędzy Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310 zwaną dalej „zamawiającym” reprezentowaną przez:

# …………………………………………………………..………..

a

…………………………………………………………………….

zwanym dalej „wykonawcą”, w imieniu którego występują:

………………………………………………………………………

Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 1.

Przedmiot zamówienia i termin realizacji

- Nazwa zamówienia: Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej                       i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2024.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci światłowodowej wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem placówek, do których doprowadzić należy światłowód zawarte są dokumentach zamówienia i załączniku nr 1 do umowy.

- Celem zamówienia jest stworzenie bezpośredniego lub logicznego połączenia
w technologii Ethernet, 33 jednostek podległych pod Urząd Miasta z główną serwerownią znajdującą się w Urzędzie Miasta.

- Zadanie realizowane jest w ramach Przedsięwzięcia 1.1 „Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - podniesienie standardów sprzętowych”                  dla Działania 1. „Podniesienie standardów zarządzania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach podległych” ujętego w Planie Rozwoju Instytucjonalnego.

- Termin realizacji przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 120 dni od dnia podpisania umowy

§ 2.

Wynagrodzenie, sposób płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości brutto ………………złotych.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia oraz z uwzględnieniem ryzyka wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie                o podwyższenie wynagrodzenia chyba, ze zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy.

- Płatność jednorazowa  za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru podpisany przez strony umowy, potwierdzający prawidłową realizację usług objętych przedmiotem umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, nieprawidłowości lub niezgodności                         z wymaganiami zamawiającego lub opisem przedmiotu zamówienia w protokole odbioru zostanie określony termin i sposób usunięcia wad. Protokół podpisują strony.

- Należności będą regulowane na rachunek nr …………………………..……, który jest rachunkiem prowadzonym do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT.

- Dniem uregulowania płatności jest dzień, w którym zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto wykonawcy należną kwotę (data przyjęcia do wykonania przez bank polecenia przelewu).

- Zamawiający wypłaci wykonawcy wynagrodzenie za prace zrealizowane przez podwykonawców                        (o ile zakres przewidziany do realizacji przez podwykonawców, został wskazany w niniejszej umowie),               po uzyskaniu oświadczenia podwykonawców, iż wykonawca dokonał płatności na ich rzecz. Oświadczenie musi posiadać formę pisemną i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawców. Oświadczenie musi być złożone wraz z daną fakturą i doręczone do zamawiającego. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zamawiający zwróci fakturę i wstrzyma płatność.

- Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. Wykonawca zobowiązuje się                             w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniechania tego obowiązku

lub

Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu świadczonych usług wystawi rachunek na kwotę netto.

§ 3.

Obowiązki zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia realizacji przedmiotowej umowy w pełnym zakresie, odebrania prawidłowo wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający udzieli wykonawcy wszelkich informacji mogących pomóc w prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym udostępni posiadane dane, materiały.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	umożliwienia Wykonawcy dostępu do obiektów w zakresie wymaganym do prawidłowej realizacji umowy od dnia podpisania umowy przez okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy,

2)	protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

§ 4.

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi zgodnie                         z wymaganiami określonymi przez zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone osobom trzecim                   przy wykonywaniu usług.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego.

- Wykonawca przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń i wykona przedmiotową usługę za cenę podaną w ofercie.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

1) 	realizacji umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wymaganiami Norm,

2)	realizacji umowy przez osoby posiadające wymagane doświadczenie i uprawnienia,

3)	uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do realizacji umowy, w tym pozwoleń związanych z realizacja umowy jeżeli takie są wymagane,

4)	reprezentowania Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów, opinii i pozwoleń – jeżeli są wymagane,

5)	realizacji umowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz uwzględniania uwag                             i wskazówek Zamawiającego dotyczących wykonywania przedmiotu umowy,

6)	poniesienia wszelkich opłat związanych z pozyskaniem potwierdzeń, opinii uzgodnień dokumentacji projektowej, zajęciem gruntu itp.,

7)	usuwania wszelkich wad i nieprawidłowości ujawnionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych  z realizacją zamówienia.

- Po wykonaniu przedmiotu zmówienia Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w wersji ujednoliconej zawierającej opis techniczny oraz wyniki pomiarów, schematy montażowe i ideowe obejmujące stan po wykonaniu prac.

- Dokumentacja o której mowa w ust. 7 zostanie dostarczona w dwóch egzemplarzach 
w formie papierowej oraz postaci elektronicznej na nośniku CD/DVD w następującej postaci:

  - opis w formacie MS WORD 9doc),

  - rysunki (plany) w formacie dxf i shp,

  - całość dokumentacji w formacie PDF.

9.	Wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości                          do odbioru końcowego  i powiadomienia o tym Zamawiającego dokumenty wymagane  przepisami polskiego prawa pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania  przedmiotu odbioru, w szczególności: wymagane dla materiałów i urządzeń  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania  na terytorium Polski (o ile nie zostały przekazane w toku realizacji wykonywania świadczenia), atesty lub karty techniczne lub aprobaty techniczne, albo inne dokumenty dopuszczające zastosowane materiały i urządzenia do zamontowania.

10.Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia                 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami                               (Dz.U.2020 poz.1062).

11.Wykonawca przy realizacji umowy zapewni osobę, który posiada odpowiednią wiedzę techniczną celem realizacji usługi migracji, audytu i rekonfiguracji. Ze względu na poziom zaawansowania zmian w konfiguracji zamawiający wymaga, aby wiedza techniczna była potwierdzona aktualnym certyfikatem wydanym bezpośrednio przez producenta oferowanego produktu. Stosowny dokument dla osoby - Wykonawca przedkłada przy podpisaniu umowy.

§ 5.

Podwykonawstwo

- Zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca będzie realizował przy pomocy podwykonawców                (jeżeli dotyczy): …………………………………………………………..

- W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia projektu umowy lub umowy z podwykonawcą,  o ile nie złożył go przed zawarciem niniejszej umowy. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego. Jeśli zamawiający w terminie do 2 dni od dnia przekazania projektu umowy lub umowy nie zgłosi zastrzeżeń lub sprzeciwu uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- W trakcie realizacji zamówienia publicznego zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców                     w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców.

- Propozycja dotycząca zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi być przekazana zamawiającemu formie pisemnej.

- Wraz z propozycją, o której mowa w ust. 5 wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy lub umowę z podwykonawcą / podwykonawcami albo projekt zmiany do umowy o podwykonawstwo. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Gwarancja

- Wykonawca udziela zamawiającemu ………2 / 3 lat gwarancji(w zależności od wskazania w ofercie) gwarancji jakości na wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami, normami i wytycznymi zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia.

- Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego, nie usunie usterek lub wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 6 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem udzielonej gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 7.

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych                                   w ust. 3 - 9.

- Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10 - 30.

- Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, 
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:

1)	działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć                       w momencie  jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy, zgony lub przedłużająca się pandemia/epidemia.

2)  działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  lub mienia,

3)	wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,

4)	zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

5)	realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, np. w sytuacji kiedy na terenie, na którym ma być przeprowadzony kabel światłowodowy trwają prace drogowe realizowane przez inny podmiot.

6)	przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji  o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

7)	zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia realizacji, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt wykonywanych świadczeń,

8)	napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych usług,

9)wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie zamówienia,

10)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.

- Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy usług lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi                      w kosztorysie ofertowym, a w przypadku jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych                                                      (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).

- Za zgodą zamawiającego – możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji wykonywanych usług, stosowanych materiałów, urządzeń itp.. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia w tym także, gdy niesie za sobą zwiększenie kosztów.

- Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z ust. 4.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                                      o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych                                (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane                              są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

- Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

- Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.

- Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych usług przez dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się niezbędne                          i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,                        o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.

- Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14 zamawiający rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez zamawiającego będzie określona                           w sposób obiektywny  np. zjawiska gospodarcze zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, takie jak gwałtowna dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów lub wzrost kosztów pracowniczych.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14, zamawiający:

  - nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy pzp;

  - po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:

  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1ustawy pzp;

- Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą zakres                        /przedmiot świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 3, ust. 14, ust. 17 dopuszczalną wartość zmiany ceny, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 21 sposób ustalania zmiany nastąpi w oparciu o wskaźnik ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 21 - 22, zobowiązany jest                  do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 21 rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których realizowane będzie zamówienie. Zmiana taka może być dokonana za wyłączną zgodą zamawiającego.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy,  w szczególności jeżeli zmiana:

1) 	wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

2)	narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

3)	w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający                              z umowy;

4)	polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 18.

27.	Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie  zamówienia.

28.	Wszelkie zmiany umowy w tym wynagrodzenia wymagają zgody zamawiającego.

§ 8.

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może rozwiązać umowę z wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

- wykonawca stracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

- wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, zaleceniami i wskazaniami zamawiającego oraz w sposób sprzeczny                        z elementami zawartymi w dokumentach zamówienia,

- wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców w zakresie, jaki zastrzegł do swojej  wyłącznej kompetencji,

2.	Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pzp w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.

3.	W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

Kary umowne

1.	W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca jest on zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

2.	W przypadku nie wykonania obowiązku o którym mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość podatku VAT w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego.

3.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1)	za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - w wysokości              50 PLN,

2)	za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy – w wysokości 30 PLN.

4.	W przypadku braku przedłożenia przez wykonawcę dokumentu (certyfikatu) dla osoby wskazanej w par. 4 ust. 11 w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

7.	Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić zamawiający, nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1.

§ 10.

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie Specyfikacja Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną                          ze stron  na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

2.	Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy                                  dla siedziby zamawiającego.

3.	Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

4.	Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.	Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.

6.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla zamawiającego, a jeden dla wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:     		           				WYKONAWCA: