Tomaszów Mazowiecki, dnia 30 czerwca 2022 r.

**Do Zainteresowanych**

**Numer referencyjny: WRIK.271.1.39.2022.ZP**

**Ogłoszenie nr** 2022/BZP 00215073/01 z dnia 2022-06-20

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia** **nr** 2022/BZP 00232641/01 z dnia 2022-06-30

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „**Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Haliny i Grzegorza w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwików – Etap II i III.”**

**ZMIANA TREŚCI SWZ, ZMIANA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,**

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/ OTWARCIA OFERT**

W imieniu Zamawiającego: Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki, postępując zgodnie z art. 286 ust. 1, ust. 3, art. 271 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy o zmianie treści SWZ, warunku udziału w postępowaniu, terminów składania/ otwarcia ofert i związania ofertą. Zmiany udostępniamy na stronach internetowych prowadzonego postępowania.

W SWZ (ROZDZ. 5, UST. 2 - 3) I WE WZORZE UMOWY (§1 UST. 3 – 4) JEST:

„2./3. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2. Roboty ziemne.
3. **Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.**
4. **Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej.**
5. Budowa zjazdów.
6. Budowa chodników.
7. Budowa poboczy.
8. Urządzanie zieleńców.
9. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
10. Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
11. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
12. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
13. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.

3./4. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni **w ul. Damazego** z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (dwuteowa) w kolorze grafitowym.”

PO ZMIANIE W SWZ (ROZDZ. 5. UST. 2 - 3) I WZORZE UMOWY (§1 UST. 3 – 4) NADAJE SIĘ TREŚĆ:

„2./3. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.

1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2. Roboty ziemne.
3. **Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki brukowej**.
4. Budowa zjazdów.
5. Budowa chodników.
6. Budowa poboczy.
7. Urządzanie zieleńców.
8. Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
9. Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
10. Roboty wykończeniowe i porządkowe.
11. Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
12. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.

3./4. Wykonawca wykona nawierzchnię jezdni **w ul. Damazego** **i Henryka** z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (dwuteowa) w kolorze grafitowym.”

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. W związku z czym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

**Mając powyższe na uwadze dokonuje się zmiany warunku udziału w postępowaniu:**

JEST:

„1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: **co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, o długości nie mniejszej niż 500 mb każda.**

Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1087.). Zamawiający nie będzie uznawał jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu robót polegających na remoncie drogi. „

**PO ZMIANIE NADAJE SIĘ BRZMIENIE:**

„1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: **co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi, o długości nie mniejszej niż 500 mb każda.”**

Ponadto mając na uwadze art. 271 ust. 3 Pzp **dokonuje się zmiany terminu składania, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą** zgodnie z poniższym:

Nowy termin składania ofert: **08 lipca 2022 r.**

Nowy termin otwarcia ofert: **08 lipca 2022 r.**

Nowy termin związania ofertą: **06 sierpnia 2022 r.**

Godziny pozostają bez zmian.

Powyższe zostaje wprowadzone do SWZ, w tym wzoru umowy w odpowiednich miejscach na podstawie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w dniu 30 czerwca 2022 r.

**Wprowadzone zmiany są wiążące dla wykonawców składających oferty i muszą być uwzględnione w treści składanych ofert.**

***Z poważaniem***

Z-ca Prezydenta Miasta

Tomasz Jurek