PROJEKT BUDOWLANY

rewitalizacji Parku Miejskiego „Solidarność” i PARKU PRZYPAŁACOWEGO

działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

zadanie realizowane w ramach projektu pn. 
TOMASZÓW MAZOWIECKI – ARENA POZYTYWNEJ ENERGII : wzmocnienie spójności społęcznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim finansowanego w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” 
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

TOM IV : 	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:	Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki
ul. POW 10/16; 97–200 Tomaszów Mazowiecki

PROJEKT:	Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13; 05–152 Czosnów

kategoria obiektu budowlanego : 	VIII : inne budowle

data i miejsce opracowania : 	Warszawa, 14.08.2023

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim 
/ załączniki do projektu budowlanego
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

spis zawartości projektu budowlanego

tom i : 	projekt zagospdoarowania terenu

tom II :	projekt architektoniczno-budowlany

tom III :	projekt techniczny

część 1 : projekt branży architektonicznej

część 2 : projekt zieleni

część 3 : projekt branży hydotechnicznej

część 4 : projekt konstrukcji

część 5 : projekt BRANŻY sanitarnej

część 6 : projekt BRANŻY elektrycznej

tom IV :	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO / DOKUMENTY

TOM IV : ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTOŚCI

- Informacja BIOZ

- archiwalna opinia geotechniczna

- Badania hydrogeologiczne z opinią geotechniczną 
i dokumentacją badań podłoża gruntowego

- Tabela inwentaryzacyjna zieleni

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

- warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

- Decyzja PGW Wody Polskie wraz z warunkami dla planowanej inwestycji
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

- Charakterystyka energetyczna

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO w tomaszowie mazowieckim 
/ załączniki do projektu budowlanego
działki nr. ew. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 oraz 244; 
obręb 0012; jednostka ewidencyjna : 101601_1

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Podstawa opracowania

- Ustawa „Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2020 : Dz. U. poz. 1333),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności ich wykonywania:

- Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej sceny plenerowej z zadaszeniem oraz budynku zaplecza wraz z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej

- Rozbiórkę istniejącej oraz budowę nowej fontanny parkowej oraz komory technicznej wraz z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej

- Rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego placu zabaw dla dzieci

- Przebudowę ogrodzenia parku (obejmującą również prace konserwatorskie dotyczące reliktów dawnych zabudowań gospodarczych na krawędzi skarpy)

- Budowę schodów terenowych od strony terenu przy Muzeum

- Przebudowę schodów terenowych do parku od strony ul. Browarnej 
(wraz z konserwacją bramy wejściowej)

- Przebudowę alei parkowych – rozbiórkę istniejących nawierzchni i budowę nowych nawierzchni wodoprzepuszczalnych

- Wymianę elementów małej architektury 
(demontaż elementów istniejących i instalację nowych)

- Konserwację rzeźb parkowych wraz z ich relokacją

- Przebudowę stawu parkowego wraz z remontem przepustu i zastawki

- wycinki sanitarne oraz prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem

- Nowe nasadzenia i aranżacje zieleni

- Przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej na terenie parku wraz z budową systemu retencji wody na cele podlewania zieleni

- Budowę systemu nawadniania zieleni

- Przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanych obiektów wraz z budową przepompowni ścieków

- Przebudowę instalacji oświetlenia terenu 
(demontaż elementów istniejących i instalację nowych)

- Instalację monitoringu wizyjnego na terenie parku

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące obiekty:

- Budynek dawnego pałacu – aktualnie muzeum – poza zakresem opracowania

- Budynek dawnej wozowni  – poza zakresem opracowania

- Budynek dawnej sceny plenerowej, częściowo rozebrany – w ramach inwestycji przewidziany do rozbiórki

- Budynek zaplecza technicznego sceny – przewidziany do rozbiórki

- Fontanna parkowa – w ramach inwestycji przewidziana do rozbiórki

- Staw parkowy – przewidziany do remontu / przebudowy

Na terenie parku i w jego najbliższym sąsiedztwie znajdują się ponadto :

- drogi publiczne

- tereny zielone

- rzeka Wolbórka

- Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz oznakować miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrożeń:

- Wykonywanie robót, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych

- prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu BHP (instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy), ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem, harmonogramu robót, technologii wykonania robót, oraz zagrożeń występujących na terenie budowy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

  - Wykonywanie robót, podczas których występują działania substancji chemicznych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi przy prowadzeniu prac związanych z remontem konserwatorskim.

Na początku prac należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół. Teren ogrodzić, zachowując bezpieczną odległość od traktów komunikacyjnych dla pieszych. Teren prac ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze czerwono-białym, umieścić tablice ostrzegawcze z napisami: „Uwaga! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadającym odpowiednie uprawnienia do prac budowlanych. Cały teren objęty opracowaniem należy ogrodzić i wyposażyć w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Należy zapewnić komunikację umożliwiającą ewakuację pracowników poza strefę niebezpieczną oraz zorganizować punkt p.poż. i punkt pierwszej pomocy.

| projekt: mgr inż. arch. Artur Cebula |  |
| --- | --- |
| uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; nr upr.: 131/SWOKK/2011 |  |