Wzór umowy

UMOWA  Nr ………

zawarta w dniu …….. r. pomiędzy:

………………………………………………………………………………siedzibą w ……………………..
przy ul…………………….., Marynowy, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: …………………………………..

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………

…………………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont kościoła pw. Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim - etap II, zgodnie z przedłożoną ofertą cenową z dnia ……………….……..

- Adres inwestycji: ul. Gminna 21, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczególności:

-	remont i wymiana elementów drewnianej konstrukcji ścian,

-	remont, rekonstrukcja i wymiana deskowania sklepienia łukowo profilowanego i gzymsowanego,

-	remont, rekonstrukcja i wymiana sklepienia płasko deskowanego,

-	renowacja i wymiana podłogi drewnianej z rekonstrukcją części podłogi z płyt kamiennych z piaskowca, podłogi z płytek ceglanych, wykonanie nowych podłóg drewnianych, wykonanie wzmocnień fundamentów ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, konserwacja balustrady ołtarzowej,

-	remont drewnianej konstrukcji chóru i renowacja konserwatorska trzonów kolumn z zachowaną polichromią,

-	renowacja elementów drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

-	renowacja murowanych ścian kruchty głównej i zahrystii

-	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

-	opracowanie kamienno-betonowych fundamentów pod ścianami drewnianymi z wykorzystaniem otoczaków, wykonie opaski żwirowej w obrzeżu

–	renowacja zewnętrznych schodów kamiennych z piaskowca,

-	wykonanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, niskoprądowych.

- Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i dokumentacja techniczna będące częścią postępowania zakupowego.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz treścią postępowania zakupowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Zapewnienia pełnej i niewadliwej dokumentacji technicznej, w szczególności projektu budowlanego oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania i zakończenia robót (pozwolenie na budowę i inne);

- Przekazanie terenu wykonywanych robót;

- Odbierania prawidłowo wykonanych robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- Przygotowania zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowania dozoru mienia na terenie robót;

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie przygotowania i  trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, w szczególności w obiekcie i otoczeniu zabytkowego kościoła św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim dz. nr 2/3 obr. 18.

- Wszystkie zastosowane podczas prac materiały powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty, normy jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji fotograficznej wskazującej na postęp i charakterystykę robót.

- Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń, instalacji, osprzętu wykonawca przekaże karty materiałowe i katalogowe do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§ 2

- Strony dopuszczają możliwość zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Kopię umowy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane i prace konserwatorskie wykonane na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców.

- Umowy, o których mowa powyżej, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie  nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia uznaje się podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Protokół odbioru musi zostać podpisany i zatwierdzony przez przedstawiciela Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

§ 4

- Wykonanie przedmiotu zamówienia jest potwierdzane protokołem odbioru końcowego, w trakcie którego następuje odbiór jakościowy robót.

- Odbiór końcowy dokonany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.

- Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie, iż roboty objęte umową zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zgodami i pozwoleniami w tym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zaleceniami i wytycznymi zamawiającego i służb konserwatorskich i archeologicznych, należyta starannością i najlepsza praktyka zawodową.

- Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem do odbioru przeszkolić osoby wskazane przez zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych i wbudowanych urządzeń i instalacji.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego oświadczenie, że przedmiot zamówienia wykonany został w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót w formie pisemnego oświadczenia złożonego w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia prac budowlanych.

- Wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w szczególności zawierająca: deklaracje zgodności materiałów, certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, karty katalogowe, dokumentację zdjęciową, badania, instrukcje obsługi, wytyczne gwarancyjne, oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami oraz inne dokumenty określone przez Inspektora nadzoru oraz nadzór konserwatorski i archeologiczny.

- Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z kompletna dokumentacją powykonawczą, przystąpić do czynności odbioru robót.

- Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego stanowią niezbędny warunek do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 5

- Strony ustalą całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: …………… złotych brutto (słownie………..) ,

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z tytułu niedoszacowania, pominięcia oraz braku rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki uzyskała Promesę na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Środki, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostały przyznane Zamawiającemu Uchwałą nr LXXVIII Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2023 roku udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

- Strony zgodnie ustalają, że wypłata środków o których mowa w ust. 1 odbywała się będzie zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem, w dwóch transzach:

I transza –.w wysokości …………….

II transza – w wysokości ……….  – po prawidłowym zakończeniu realizacji zadania.

- Wypłata środków oparta będzie na zasadach przyjętych w Regulaminie Drugiej Edycji Naboru Wniosków o Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwale nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Załącznikiem do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. oraz innymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/#c28984

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 6 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru.

- W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac Zamawiającemu przysługuje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu.

- Z czynności odbiorów robót częściowych i odbioru końcowego spisane będą odpowiednio protokoły odbioru robót częściowych i protokół odbioru końcowego, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów.

- Załącznikami do faktur VAT warunkującymi wypłatę, o której mowa powyżej, winny być kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców wraz z dowodami ich opłacenia oraz oświadczeniami Podwykonawców o otrzymaniu należnych im kwot z tytułu robót objętych fakturą wystawioną przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz, że kwoty te wyczerpują wszelkie ich roszczenia związane z realizacją Przedmiotu niniejszej Umowy.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 11.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 i 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu.

- Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wskaże w fakturze rachunek bankowy, który jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Wykonawca będący osobą fizyczną oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, służy wyłącznie do celów rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej (dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).

- Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności do przeniesienia wierzytelności i roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 6

- Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty, które nie zostały zakończone lub zawierające wady istotne.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usunięcie wad i usterek w okresie gwarancyjnym.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad prowadzonymi robotami – kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami postepowania zakupowego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz archeologicznego  - o ile będzie wymagany.

- Osoby do kontaktu ze strony:

- Zamawiającego:

Imię i nazwisko ………………………………………………….., 
tel. ………………………., 
e-mail:…………………

- Wykonawcy:

Imię i nazwisko ………………………………………………….., 
tel. ………………………., 
e-mail:…………………

- Strony komunikują się za pośrednictwem swoich przedstawicieli w bieżących sprawach związanych z realizacją robót.

§ 8

- Strony uzgadniają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy naliczane będą kary umowne.

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w następujących wypadkach:

- za nieterminowe wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy w wysokości 0,015% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,015% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od wykonawcy, związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą zostać potrącone na rzecz Zamawiającego z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych ustalonych na podstawie ust. 2 nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego   wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu wykonawcy.

- W przypadku gdy w wyniku działania zaniechania Wykonawcy, lub podmiotów działających na jego rzecz i w jego imieniu, dojdzie do utraty dofinansowania z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków lub dotacji z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości utraconych środków.

§ 9

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia wyrządzone na terenie budowy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osobom trzecim. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego lub usunięcia wszelkich maszyn i urządzeń z placu budowy jeśli termin ten jest późniejszy.

§ 10

  - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Integralną część umowy stanowi Postępowania Zakupowe i warunki w nim określone.

§ 11

  - W przypadku ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do poddania mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

  - Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia, spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Właściwość sądu siedziby Zamawiającego jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za bezskuteczną przez odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem powodujących upadek mocy wiążącej Umowy.

§ 12

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy (w szczególności terminu realizacji zamówienia, zmiany wynagrodzenia, zmiany harmonogramu) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:

- Administratorem Pana/i danych osobowych jest ……………………………………

- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych…………………………………………, e-mail: ………………………

- Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. b i c Rozporządzenia 2016/679.

- Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:

a)	prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)	prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-	dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-	osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-	osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-	dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-	dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)	prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  w przypadku, gdy:

-	osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-	przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-	Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-	osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)	prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-	przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

-	przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)	 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-	zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-	przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

- Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.

- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

- Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.